Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2015г.		 		 № 16	 		 п. Новосветловский

О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Коммунарского сельского поселения.

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», в целях выполнения поручений Губернатора Ростовской области о координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, на основании Постановления Администрации Октябрьского района №228 от 10.03.2015 г. «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Октябрьского района в 2015 году», и статьями 2 и 30 Устава Муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»

- Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий района в четыре этапа:

- первый этап (весенний с 14.03 – 30.05.2015 г.)

- второй этап (летний с 01.06 – 31.08.2015 г.)

- третий этап (осенний с  01.09 – 30.11.2015 г.),

- четвертый этап (зимний с 01.12.2015 г. – 29.02.2016 г.).

(проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий)

- Утвердить состав штаба в целях исполнения мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка в населённых пунктах (приложение №1)

- Утвердить план мероприятий проведения работ по санитарной уборке и благоустройству Коммунарского сельского поселения (Приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, владельцев домов индивидуальной застройки провести собственными силами санитарную очистку и благоустройство закрепленных и прилегающих территорий, подходы, подъезды, фасады зданий и сооружений согласно приложению № 4.

- Рекомендовать владельцам торговых предприятий и киосков привести в надлежащее состояние фасады торговых точек и прилегающие территории.

- Рекомендовать председателям ОТОСов, уличных и хуторских комитетов, ТСЖ обеспечить активное участие жителей в санитарной очистке и благоустройстве улиц.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Точёного А.Ю.

И.О. Главы Коммунарского

сельского поселения 								А.Ю. Точеный

Приложение № 1

к распоряжению

№ 16 от 12.03.2015 г.

СПИСОК

членов штаба Коммунарского сельского поселения по наведению

санитарного порядка

- Безрукавая О.В. - Глава Коммунарского (с) поселения,

- Точёный А.Ю. - зам. Главы Коммунарского (с) поселения;

- Овчиева Л.В.  – Заместитель Главы – начальник финансово-экономического управления Октябрьского района (по согласованию)

ЧЛЕНЫ ШТАБА

- Курносова Л.В. – начальник УСЗН, представитель администрации района по п. Новосветловский и х. Заречный (по согласованию)

- Тараско А.А. специалист отдела образования Октябрьского района, представитель администрации района по п. Верхнегрушевский, (по согласованию)

- Орбитан А.В. – Заместитель Начальника отдела образования Октябрьского района, представитель администрации района по п.Красногорняцкий, (по согласованию)

- Парафиёв С.А. – начальник отдела КУМИ, представитель администрации района по п. Староковыльный, (по согласованию)

- Гребенникова Ю.А. – ревизор ФЭУ, представитель администрации района по п. Малая Сопка, (по согласованию)

- Сорочинская Н.В. – главный бухгалтер ФЭУ, представитель администрации района по п. Заозерье, (по согласованию)

- Петрова Е.А. – Начальник отдела доходов ФЭУ, представитель администрации района по п. Заречный, (по согласованию)

- Прохоренко Е.М. – , представитель администрации района по х. Коммуна, (по согласованию)

- Гофман О.М. – главный бухгалтер УСЗН, представитель администрации района по х. Привольный, (по согласованию)

- Калитюк Юрий Витальевич – инспектор по благоустройству администрации сельского поселения,

- Зенкин И.А. – зам.директора ООО «Родина», (по согласованию)

- Мустафин А.А. – гл.зоотехник ООО фпз «Горняк», (по согласованию)

- Мокриков Г.В. – гл.агроном ООО «Донская Нива», (по согласованию)

- представитель МП «Благоустроитель», (по согласованию)

- представитель ДРСУ, (по согласованию)

Специалист	 Администрации

Коммунарского сельского поселения				Т.В.Толстолуцкая

Приложение № 2

к распоряжению

№ 16 от 12.03.2015 г.

ПЛАН

мероприятий проведения этапов по санитарной уборке

и благоустройству территории Коммунарского сельского поселения в 2015 г.

| Населенные пункты | Организация | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Красногорняцкий | ООО «Агро-Союз Юг Руси», ФПЗ «Горняк» | 1.Окраска въездного знака. 2. Проведение уходных работ в лесополосах. 4. Побелка столовой, гаражей, заборов и других зданий ФПЗ. 5. Обустройство клумб. Высадка цветов. 6. Ремонт памятника «Трактор», уборка территории. 7. Выделение техники для уборки территории многоквартирных домов и центральной аллеи 8. Посадка 200 деревьев | Директор –Альбахов Б.С. | до 15.05. 2015 |
|  | МУК «Красногорняцкий СДК» | 1)Уборка территории. 2) Побелка здания, деревьев 3)Обустройство клумб, высадка цветов. | Директор –Неледвина Н.В. | до 15.05. 2015 |
|  | МУК «Новосветловская ЦБП» | 1)Уборка территории, побелка деревьев. 2) Обустройство клумб. Высадка цветов. | Директор – Росихина О.Ю. | до 15.05. 2015 |
|  | ФАП | 1)Уборка территории 2) Побелка деревьев 3) Обустройство клумб, посадка цветов | Заведующая – Романенко С.И. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазины ООО «Стройторг» | 1)Уборка территории. 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда | Гарибова И.Л. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин ООО «Водолей» | 1)Уборка территории. 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда | Погребная Е.А. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин «Пятихатки» | 1)Уборка территории. 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда | Трифонов А.Н. | до 15.05. 2015 |
|  | Хозяйственный магазин | 1)Уборка территории. 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда |  | до 15.05. 2015 |
|  | МБОУСОШ № 23 | 1. Посадка 30 деревьев. 2. Обустройство клумб и уборка прилегающей территории 3. Уборка аллеи от листьев 4.Уборка территории памятника. | Директор – Порохня Н.И. | до 05.05. 2015 |
|  | МБДОУ №43 | - Уборка территории - Побелка деревьев - Обустройство клумб, посадка цветов - Уборка территории памятника Ленину, побелка деревьев - Посадка 20 деревьев | Заведующая Еремеева И.М. | до 15.05. 2015 |
|  | Филиал Сбербанка №5410 | Уборка территории, побелка бордюров. |  | до 15.05. 2015 |
|  | Производственный участок западные эл. сети | 1)Уборка прилегающей территории 2)Побелка деревьев 3) Обустройство клумб, посадка цветов | Голубицкий О.В. | до 15.05. 2015 |
|  | собственники многоквар. домов | - Уборка территории - Побелка здания, деревьев - Обустройство клумб, высадка цветов | председатели ТСЖ, старшие домов | до 15.05. 2015 |
|  | энергоремонтное предприятие «ДОН» | - Уборка территории - Побелка здания, деревьев Обустройство клумб, высадка цветов | Директор Янченко С.Г. | до 15.05. 2015 |
| п. Верхнегрушевский | ООО «Донская Нива» | - Проведение уходных работ в лесополосах. - Проведение уходных работ по аллее: опиловка и побелка деревьев - Уборка территорий административного здания, столовой, МТМ и других зданий ООО. - Побелка, покраска - Обустройство клумб. Высадка цветов. - Посадка 200 деревьев - Выделение техники для уборки кладбища и завоза песка. | Мокриков В.И. | до 15.05. 2015 |
|  | СПК «Зодиак» | 1.Уборка прилегающей территории 2. Проведение уходных работ в лесополосах. 3. Проведение уходных работ по аллее: опиловка и побелка деревьев 4. Посадка 50 деревьев 5. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкционированных свалок | Морозов В.П. | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Голоднов С.В. | 1.Уборка прилегающей территории 2. Проведение уходных работ в лесополосах. 3. Посадка 20 деревьев 4. Предоставление техники для вывоза мусора МБОУ СОШ №33 | Голоднов С.В. | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Болотов Е.Н. | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Предоставление техники для вывоза мусора МБДОУ №22 | Болотов Е.Н. | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Жевагина Ю.В. | 1.Уборка прилегающей территории 2. Проведение уходных работ в лесополосах. 3. Посадка 20 деревьев | Жевагина Ю.В. | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Серпокрылов | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкционированных свалок | Серпокрылов | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Луганцев А.Е. | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение техники для ликвидации несанкционированных свалок | Луганцев А.Е. | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Павлов | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкционированных свалок | Павлов | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин «Дима» | 1)Уборка прилегающей территории 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда | Щербаков С.Г. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин «Донская Нива» | 1)Уборка прилегающей территории 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда | Чаленко Л.И. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин ИП «Абрамов А.Н.» | 1)Уборка прилегающей территории 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4) Ремонт ограждений, беседок, навесов. 4)Установка информационного стенда | Абрамов А.Н. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин ИП «Уманец» | 1)Уборка прилегающей территории 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда | Уманец Е.С. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин ИП «Сидоренко» | 1)Уборка прилегающей территории 2) Побелка деревьев и клумб. 3) Обустройство клумб, посадка цветов 4)Установка информационного стенда | Сидоренко М.С. | до 15.05. 2015 |
|  | Трифонов С.Г. | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов | Трифонов С.Г. | до 15.05. 2015 |
|  | МБОУСОШ № 33 | 1. Посадка 30 деревьев. 2. Обустройство клумб и уборка прилегающей территории 3. Уборка аллеи вокруг памятника | Директор – Долматова Т.В. | до 05.05. 2015 |
|  | МБДОУ №22 | 1.Уборка территории 2.Побелка деревьев 3.Обустройство клумб, посадка цветов 4.Посадка 20 деревьев | Заведующая Еськова С.А. | до 15.05. 2015 |
|  | СК «Верхнегрушевский» | 1)Уборка территории. 2) Побелка здания, деревьев 3)Обустройство клумб, высадка цветов. | Заведующая – Торхова С.Г. | до 15.05. 2015 |
|  | ФАП | 1)Уборка территории 2) Побелка деревьев 3)Обустройство клумб, посадка цветов | Заведующая – | до 15.05. 2015 |
|  | Филиал Сбербанка №5410 | Уборка территории, побелка деревьев, обустройство клумб, высадка цветов |  | до 15.05. 2015 |
|  | Почта России | Уборка территории, побелка деревьев, обустройство клумб, высадка цветов | Мисикова И. | до 15.05. 2015 |
|  | собственники многоквар. домов | 1.Уборка территории 2.Побелка здания, деревьев 3.Обустройство клумб, высадка цветов | председатели ТСЖ | до 15.05. 2015 |
|  | ЮТК - карьер | Выделение техники для ликвидации несанкционированных свалок и песка для кладбища | Тимошин В.Е. | до 15.05. 2015 |
|  | МАИ - карьер | Выделение техники для ликвидации несанкционированных свалок и песка для кладбища | Иванина Н.Н. | до 15.05. 2015 |
| п. Новосветловский | Администрация | 1.Уборка территории, побелка деревьев и клумб, обрезка деревьев и кустарников по улице Мокроусова. | Зам.Главы –Точёный А.Ю. | до 15.05. 2015 |
|  | ФАП | 1) Уборка территории 2) Побелка деревьев 3) Обустройство клумб, посадка цветов | Заведующая – | до 15.05. 2015 |
|  | СК п. Новосветловский | Уборка территории. Высадка цветов. Побелка клумб и здания СК | Коваль С.А. | до 15.05. 2015 |
|  | Новосветловская БП | Уборка территории. Побелка клумб и здания СК | Романюк Н.А. | до 15.05. 2015 |
|  | НОШ № 40 | Посадка деревьев -20 деревьев. Уборка территории. Побелка клумб и фундамента школы. | Ерофеева О.В. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин «Ивушка» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Ткачева Л.А. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин ПТПО «Октябрьское» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Боева Л.П. | до 15.05. 2015 |
|  | ООО «Вояж» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Леонов А.А. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин «24 часа» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Сергиенко В.И. | до 15.05. 2015 |
|  | Магазин «Родник» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Гурьев В.Ф. | до 15.05. 2015 |
| х. Заречный | ИП и магазины | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Костромина Л.Б. | до 15.05. 2015 |
|  | ИП «Кундрат» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Выделение техники для ликвидации несанкционированных свалок | Кундрат О.В. | до 15.05. 2015 |
|  | ООО «ГринПик» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Выделение техники для ликвидации несанкционированных свалок | Загребельный И | до 15.05. 2015 |
|  | МУП «ССВПД» | Уборка прилегающей территории кладбищ, Обустройство мест складирования мусора Косметический ремонт мемориала ВОВ | Карасева Виктория | до 05.05. 2015 |
| х. Коммуна | ООО «Родина» | 1.Окраска въездного знака. 2. Проведение уходных работ в лесополосах. 3. Проведение уходных работ по аллее между х. Коммуна и х. Привольный 4. Обустройство клумб. Высадка цветов. 5. Выделение техники для ликви-дации несанкционированных свалок, уборки мусора с территории кладбища, завоз песка. 6. Посадка 200 деревьев | Директор Н.А.Галимов | до 15.05. 2015 |
|  | СК х. Коммуна | Уборка территории. Высадка цветов. Побелка клумб и здания СК. Посадка 20 деревьев | Погодина М.Н. | до 15.05. 2015 |
|  | ФАП | 1)Уборка территории 2) Побелка деревьев 3)Обустройство клумб, посадка цветов | Заведующая Головчанская З. В. | до 15.05. 2015 |
|  | ИП и магазины | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов 4)Установка информационного стенда | Мисикова С.А. | до 15.05. 2015 |
|  | МБДОУ №17 | 1.Уборка территории 2.Побелка деревьев 3.Обустройство клумб, посадка цветов 4.Посадка 20 деревьев | Заведующая Степаненко Н.А. | до 15.05. 2015 |
|  | ИП Леонов | Обустройство клумбы, автостоянки | Леонов А.А. | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Погодин | Проведение уходных работ по аллее в х. Коммуна Выделение техники для ликви-дации несанкционированных свалок, | Погодин В.И. | до 15.05. 2015 |
| х. Привольный | ООО «Родина» | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Проведение уходных работ по аллее между х. Коммуна и х. Привольный 3. Выделение техники для ликви-дации несанкционированных свалок, уборки мусора с территории кладбища. | Директор Н.А.Галимов | до 15.05. 2015 |
| п. Малая Сопка | СК п. Малая Сопка | Уборка территории. Высадка цветов. Побелка клумб и здания СК. Посадка 20 деревьев | Хрущёва В.В | до 15.05. 2015 |
|  | ФАП | 1)Уборка территории 2) Побелка деревьев 3)Обустройство клумб, посадка цветов | Заведующая Дорошенко Т.В. | до 15.05. 2015 |
|  | КФХ Хрущев | 1.Уборка прилегающей территории 2. Проведение уходных работ в лесополосах. 3. Посадка 20 деревьев 4. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкциони-рованных свалок | Хрущев В.В. | до 15.05. 2015 |
| п. Староковыльный | ИП и магазины | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Тазаян Л.В. | до 15.05. 2015 |
| п. Заозерье | ФАП | 1)Уборка территории 2) Побелка деревьев 3) Обустройство клумб, посадка цветов | Заведующая Майстренко Л.Н. | до 15.05. 2015 |
|  | магазин | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов, Ремонт ступеней, покраска частей здания Установка информационного стенда | Боева Л.П. | до 15.05. 2015 |
|  | НОШ №76 | Уборка прилегающей территории | Габова С.Н. | до 15.05. 2015 |
|  | Захоронение ВОВ | Уборка территории захоронения ВОВ | МУП «ССВПД» | до 05.05. 2015 |
| п. Заречный | ФАП | 1)Уборка территории 2) Побелка деревьев 3) Обустройство клумб, посадка цветов | Заведующая Чередник | до 15.05. 2015 |
|  | ИП и магазины | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов Установка информационного стенда | Руденко С.В. | до 15.05. 2015 |
|  | НОШ №22 | Уборка прилегающей территории | Руденко С.В. | до 15.05. 2015 |
| Придорожный сервис | ООО «Рось» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. Покраска фасада, забора | Ершов И.А. | до 15.05. 2015 |
|  | кафе «Весна» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. | Тодерико Ю.А. | до 15.05. 2015 |
|  | кафе «Встреча» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. Покраска фасада. | Князян Р. | до 15.05. 2015 |
|  | кафе «У Муравейника» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. | Вербина И.В. | до 15.05. 2015 |
|  | Кафе «Окрошка» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов | Евлахов А.И. | до 15.05. 2015 |
|  | Газовая заправка | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. Покраска цистерны. | Долгополова В.В. | до 15.05. 2015 |
|  | АЗС «Космос» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. | Гогохия Нугзари Ардашелович | до 15.05. 2015 |
|  | АЗС «Прогрес» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. | Ткаченко Г.В. | до 15.05. 2015 |
|  | АЗС «Роснефть» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. | Куценко Сергей Васильевич | до 15.05. 2015 |
|  | ООО «Южная Усадьба» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. Покраска забора. | - Бабичев Алексей Геннадьевич | до 15.05. 2015 |
|  | ООО «Интессо»» | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб, высадка цветов. Покраска забора. | - Григорян Рубен Александрович | до 15.05. 2015 |

Специалист	 Администрации

Коммунарского сельского поселения												Т.В.Толстолуцкая