Администрация Коммунарского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

УТВЕРЖДАЮ: ###### Глава Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области _______________Шубин О.Б. «___» _____________ 2009 г.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

#### ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

«Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объектам благоустройства : обслуживанию и содержанию дорог; обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий; содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год»

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

(в ред. Федерального закона, от 17.07.2009 N 164-ФЗ)

п. Новосветловский

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Термины, используемые в документации об аукционе………………... |  |
| --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ I. | ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН………………………………………………... |  |
| РАЗДЕЛ I.1. | Общие условия проведения аукциона ………………………………….. |  |
| РАЗДЕЛ I.2. | Информационная карта аукциона ………………………………………. |  |
| РАЗДЕЛ I.3. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа ………………….…………………………………… |  |
| I.3.1. | Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе.. (Форма №1) |  |
| I.3.2. | Форма заявки на участие в аукционе (Форма №2)……………………………...…… |  |
| I.3.3. | Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №3, 3а)…………………………. |  |
| I.3.4. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа (Форма №4)…… |  |
| I.3.5. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа на процедуре аукциона (Форма №5)… |  |
| I.3.6. | Форма договора обеспечения заявки на участие в аукционе (Форма №6)…… |  |
| I.3.7. | Форма заполнения конверта (Форма №7) |  |
| 1.3.8. | Форма сведений о качестве работ (Форма №8) |  |
| ЧАСТЬ II. | ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА……………………... |  |
| ЧАСТЬ III. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………..…….......... |  |

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия муниципального заказчика по определению исполнителей в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации.

Участник размещения заказа – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену муниципального  контракта.

Документация об аукционе – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к исполнителю муниципального  заказа, к качеству, техническим характеристикам товара, требованиям к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия исполнителя, поставляемых товаров потребностям Заказчика.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия Участника размещения заказа принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Муниципальный контракт (далее – Контракт) – договор, заключенный Муниципальным Заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Аукционист – любой член аукционной комиссии, выбранный путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Предложение о цене муниципального контракта – заявляемая Участником аукциона цена Муниципального контракта, сниженная на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта либо от последней из предложенных Участником аукциона цены муниципального контракта в соответствии с  процедурой проведения аукциона.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Представитель Участника аукциона – лицо, представляющее интересы Участника аукциона по доверенности, и принимающее непосредственное участие в процедуре аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку Участника аукциона.

Часть I. Открытый аукцион

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Статья 1.	Общие УСЛОВИЯ

Статья 1.

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе (далее – аукционная документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона, от 08.11.2007 N 257-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2.  Муниципальный  заказчик

Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1.3.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в аукционной документации, в том числе в проекте муниципального  контракта (далее – контракт).

1.3.2. Победитель аукциона должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги по адресам и  в  сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Финансирование контракта осуществляется за счет средств, источник которых указан в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.4. Правомочность и требования к участникам размещения заказа

1.4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое или физическое лицо, претендующее на заключение контракта по результатам аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и территориального расположения, за исключением случаев, предусмотренных в Информационной карте аукциона.

1.4.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

б) не должен находиться в процессе ликвидации юридического лица, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решение об открытии конкурсного производства;

в) его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) у него не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.4.3.	При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик вправе установить дополнительные требования к Участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте аукциона:

1.4.3.1.	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа;

1.4.3.2.	Обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

1.4.3.3.	Выполнение за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанной в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с номенклатурой работ, стоимость которых составляет не менее размера, указанного Информационной карте аукциона.

1.4.4.	Юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для оказания услуг по организации аукциона в отношении названого выше муниципального контракта, а также их дочерние структуры не являются правомочными по участию в аукционе. Если Заказчиком будет выявлено участие такой организации, физического лица, то такая заявка будет отклонена.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты заказа

1.5.1. Финансирование поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном в Информационной карте аукциона и проекте контракта.

1.6. Приемлемость товаров, работ и услуг

Все товары, работы и услуги, соответственно поставляемые, выполняемые, оказываемые в рамках заключенного по результатам аукциона контракта, могут происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

1.7. Правовое регулирование

1.7.1. Проведение аукциона регулируется положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона, от 08.11.2007 N 257-ФЗ), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных и муниципальных нужд.

1.7.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Cтатья 2.	Документация об аукционе.

2.1. Содержание аукционной документации

2.1.1. Аукционная документация включает в себя следующие разделы

Часть I. Открытый аукцион

Раздел I.1. Общие условия проведения аукциона

Раздел I.2. Информационная карта аукциона

Раздел I.3. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II. Проект  муниципального  контракта

Часть III. Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю аукционную документацию, включая изменения, дополнения, разъяснения к аукционной документации, выпущенные заказчиком.

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в аукционной документации, или же предоставление аукционной заявки, не отвечающей всем требованиям аукционной документации, может привести к отклонению аукционной заявки.

2.1.3. Аукционная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними аукционная документация имеет приоритет.

2.1.4. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию.

2.2. Разъяснение аукционной документации

2.2.1. Участник размещения заказа имеет право письменно или в форме электронного документа направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений положений аукционной документации. Для этого участник размещения заказа должен направить заказчику соответствующий запрос по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

2.2.2. Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа направить разъяснения положений аукционной документации при условии, что такой запрос поступил не позднее чем за пять дней до истечения срока подачи аукционных заявок.

2.2.3. Разъяснения заказчика, включающие текст запроса, но без указания его источника, должны быть размещены на официальном сайте в течение одного дня со дня направления разъяснений аукционной документации по запросу участника размещения заказа, с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее сути.

2.3. Дополнения и изменения в аукционной документации

2.3.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 3.	Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Аукционная заявка, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник и заказчик, уполномоченный орган,  должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию аукционной комиссией представленных документов, в связи с чем, такой участник размещения заказа может быть не допущен к аукциону.

3.2.	Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа.

    - При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны применяться общепризнанные обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержаться в заявке участника не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью в местах, где на это имеется указание. Все страницы представленных оригиналов документов, кроме оригиналов документов исходящих от других органов должны быть завизированы руководителем или уполномоченным лицом. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в аукционе (или лица, действующего по доверенности). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

Предоставляемые в составе заявки копии документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть заверены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации», утвержденном Постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст.

    - Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (сброшюрованы), пронумерованы и скреплены печатью Участника размещения заказа на месте брошюровки, таким образом, чтобы обеспечить нормальное чтение, изучение и ксерокопирование документов.

    - Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки в  конверт, на котором должно быть указано наименование аукциона, на участие в котором подается заявка и другие данные по форме приложенной к настоящей документации.

    - Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Участнику.

    - Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в соответствии с требованиями аукционной документации по формам представленным в разделе 1.3 аукционной документации, содержать сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) Заявка на участие в аукционе (Форма №2) (отдельно по каждому Лоту);

б) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Сведения об участнике размещения заказа для юридических лиц и иных лиц) (Форма № 3, 3а);

в) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

г) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, подготовленные в соответствии с требованиями настоящей документацией.

Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

Документом, подтверждающим полномочия руководителя  юридического лица, являются:

-   копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя;

- копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки.

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего форму «Заявка на участие в открытом аукционе», полностью или частично не совпадают со сведениями из выписки государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;

- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, либо доверенность на представителя (нотариально заверенная копия доверенности) в случае, если от имени физического лица действует представитель;

Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

- доверенность, должным образом оформленная (Форма №4) и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа.

Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Форму «Заявка на участие в открытом аукционе» может подписывать:

руководитель юридического лица;

директор филиала (представительства);

лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, или оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

д) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1.4.2. п. 1.4. ст.  1 Раздела 1 настоящей документации к аукциону, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона.

е) Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ:

-  Предложение о качестве работ, по Форме №8, представленной в Разделе I.3. настоящей документации об аукционе (отдельно по каждому Лоту), Графика выполнения работ (оформляется в произвольной форме, предоставляется по усмотрению Участника размещения заказа).

ж) Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте содержится указание на требование обеспечения такой заявки (отдельно по каждому лоту).

В случае установления данного требования в подтверждение внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки должны быть приложены следующие документы:

- платежное поручение;

- иной документ, подтверждающий перечисление и поступление денежных средств на расчетный счет Заказчика.

- договор обеспечения заявки (Форма№6).

    - До установления Правительством РФ порядка предоставления заявок в форме электронного документа, заявки на участие в аукционе принимаются только на бумажном носителе в письменной форме.

3.3. Количество аукционных заявок

3.3.1. Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

3.4.	Предложения Участников аукциона по цене муниципального  контракта

3.4.1.	Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в пункте 1.3.4. настоящего Раздела.

3.4.2.	Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке которые определены процедурой проведения аукциона, в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела, а также Информационной карте аукциона.

3.4.3.	Порядок формирования цены муниципального контракта указан в Информационной карте аукциона.

3.4.4.	Расходы Участника аукциона, не включенные в цену муниципального контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.4.5.	Предложение о цене муниципального контракта указывается Участником аукциона в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.4.6.	В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для расчетов с Поставщиками (Подрядчиками/Исполнителями) применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой аукциона.

3.5.	Требования к описанию подлежащих выполнению работ

3.5.1.	Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе I.3.

3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объем выполняемых работ, указанные в Техническом задании (Часть III) и в предложении Участника размещения заказа о качестве работ должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению Участником размещения заказа, Техническому заданию (Часть III), заявка на участие в аукционе признается несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с подпунктом «в» пункта 5.3.2. настоящего Раздела.

Статья 4.	Подача заявки на участие в аукционе

4.1.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1.	Заявки на участие в аукционе в письменной форме в конверте (папке) или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, оформленные в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела документации об аукционе, доставляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, указанном в Информационной карте аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются Заказчиком по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

4.1.2.	Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в аукционе, внеся изменение в документацию об аукционе в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. В этом случае все права и обязательства Заказчика, Аукционной комиссии и Участников размещения заказа, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем будут увязываться с продленным сроком получения заявок на участие в аукционе.

4.1.3.	Заявки на участие в аукционе, полученные после дня окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Данные о приеме заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

4.1.4.	Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.1.5.	По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель Заказчика выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

4.1.6.	При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, Заказчик подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

4.1.7.	Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче двух или более заявок на участие в аукционе одним Участником размещения заказа при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все поданные Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются Участнику размещения заказа.

4.2.	Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1.	Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе после ее подачи в любое время при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.2.2.	Допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте, при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком  до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

а)	уведомление должно быть направлено Заказчику по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Раздела;

б)	уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 4.1.4. настоящего Раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе» и соответствующий текст. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, полученное после дня и времени начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание, поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная;

в)	уведомление должно быть подписано руководителем или  уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.2.3.	Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в пункте 4.1.4. настоящего Раздела документации об аукционе.

4.2.4.	Заявки на участие в аукционе, отозванные в установленном порядке до момента начала рассмотрения заявок, считаются не поданными.

4.2.5.		Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком, Специализированной организацией Участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего заявления.

4.3.	Обеспечение заявки на участие в аукционе

4.3.1.	Если требуется в Информационной карте аукциона, Участники размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона.

4.3.2.	Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

- в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение или заверенная участником размещения заказа копия с отметкой банка об оплате  В том случае, если перевод денежных средств осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств, а также договор обеспечения заявки на участие в аукционе по Форме №6., прилагаемой в Разделе I.3.;

- обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено по реквизитам, указанным в Информационной карте аукциона, в срок, обеспечивающий его поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.3.3.	Если заявка на участие в аукционе не сопровождается установленным обеспечением,  Участник размещения заказа не будет допущен к участию в аукционе в соответствии с пунктом 5.3.2. настоящего Раздела.

4.3.4.	Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;

- Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона или в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта, указанного в пункте 4.1.3. настоящего Раздела, в случае, если заявка на участие в аукционе получена после подписания протокола аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Участнику (-ам), не допущенному (ым) к участию в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта c Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, или с Участником размещения заказа единственно допущенным к участию в аукционе и признанному Участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали Победителями аукциона, за исключением Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с единственным Участником аукциона, присутствующим на процедуре проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен до 0,5 процента начальной цены контракта и после троекратного объявления предложения о цене контракта, не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, и аукцион признан несостоявшимся;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, не явившемуся на процедуру проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, представитель которого не допущен на процедуру проведения аукциона, ввиду отсутствия у его полномочий, либо документов их подтверждающих;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с Победителем аукциона или с таким Участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с Участником аукциона, признанным Победителем аукциона.

4.3.5.	Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

- уклонения Победителя аукциона от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Раздела;

- уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2. настоящего Раздела, в том случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

- уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе от заключения муниципального контракта, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе в соответствии с пунктом 7.3.3. настоящего Раздела;

- уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного Участником аукциона Участника от заключения муниципального контракта в соответствии c пунктом 7.3.4. настоящего Раздела;

- уклонения единственного Участника аукциона, присутствующего на процедуре проведения аукциона от заключения муниципального контракта;

- уклонения Участника размещения заказа, являющегося одновременно Победителем аукциона и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения муниципального контракта в качестве Победителя аукциона.

Статья 5. 	Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1.1.	Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.4. настоящего Раздела.

5.1.2.	Рассмотрение и оценка правоспособности Участника размещения заказа осуществляются по двоичному принципу: «соответствует требованиям к правоспособности» или «не соответствует требованиям к правоспособности». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности, которые указаны в пункте 1.4. настоящего Раздела. Оценка правоспособности Участников размещения заказа проводится исключительно на основании документов и сведений, указанных в пункте 3.2. настоящего Раздела.

5.1.3.	Рассмотрение и оценка соответствия выполняемых работ требованиям документации об аукционе осуществляются по двоичному принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тем обязательным требованиям, которые указаны в Части III настоящей документации (Техническая часть).

5.1.4.	Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения подтверждающие соответствие Участника размещения заказа обязательным требованиям, указанным в пункте 1.4.2. настоящего Раздела, а также в пункте 1.4.3.3. если такое требование установлено в Информационной карте аукциона.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Аукционная комиссия обязаны отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5.	Заявкой на участие в аукционе, отвечающей требованиям документации об аукционе, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям  документации об аукционе и не содержит противоречий, существенных отклонений или оговорок. Противоречием, существенным отклонением или оговоркой являются те, которые:

а)	любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество выполняемых работ;

б)	ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства Исполнителя по муниципальному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;

в)	каким-либо другим образом влияют на определение Победителя аукциона.

Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка на участие в аукционе содержит существенные отклонения от требований, установленных документацией об аукционе, Участник размещения заказа, предоставивший такую заявку не допускается к участию в аукционе.

5.1.6.	Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5.2.	Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.	Если указано в Информационной карте аукциона, Заказчиком определяются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказа.

5.3.	Условия допуска Участников размещения заказа к участию в аукционе

5.3.1.	Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

5.3.2.	При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

- не предоставления, определенные пунктом 3.2.1. настоящего Раздела, документов либо наличия в представленных документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, являющихся предметом аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.4. настоящего Раздела;

- несоответствие заявки на участие в аукционе, представленной Участником размещения заказа, требованиям документации об аукционе;

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если в пункте 4.3.1. настоящего Раздела установлено требование обеспечения заявки.

5.3.3.	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.4.	Аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3.5.	Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Статья 6.	Определение Победителя аукциона

6.1.	Процедура проведения аукциона, полномочия Аукционной комиссии и Аукциониста

6.1.1.	Аукцион проводится в день, час и по адресу, указанным в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится Аукционистом, выбранным из числа членов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов, в присутствии членов Аукционной комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2.	Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 1.3.4 настоящего Раздела, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 1.3.4. настоящего Раздела. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта.

6.1.3.	Процедура аукциона проходит следующим образом:

6.1.3.1.	Перед началом проведения процедуры аукциона Аукционная комиссия регистрирует Участников аукциона или их представителей, явившихся на процедуру аукциона, проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе. После этого уполномоченные представители Участников аукциона получают от Аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее – «карточки»).

6.1.3.2.	Аукцион начинается с объявления Аукционистом о начале проведения процедуры аукциона, наименований (и/или имен) Участников размещения заказа, допущенных к участию в аукционе;

6.1.3.3.	После этого Аукционистом объявляется предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона», указанный в Информационной карте аукциона, наименование Участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если пунктом 5.2.1. настоящего Раздела предусмотрены преимущества для таких Участников аукциона, разъясняются правила проведения аукциона;

6.1.3.4.	После этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои Предложения о цене муниципального контракта путем поднятия карточек, в случае согласия заключить муниципальный контракт по объявленной цене и объявляет начальную (максимальную) цену контракта, сниженную на «шаг аукциона»;

6.1.3.5.	Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене муниципального контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены муниципального контракта. Заявление о цене муниципального контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

6.1.3.6.	Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену контракта, сниженную на «шаг аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

6.1.3.7.	При отсутствии предложений о цене муниципального контракта со стороны Участников аукциона Аукционист повторяет последнюю из названных цен муниципального контракта 3 (три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены муниципального контракта ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» должен быть снижен на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта;

6.1.3.8.	Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены контракта ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта;

6.1.4.	Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.1.5.	Во время процедуры аукциона Аукционная комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке аукциона и объявлении короткого перерыва.

6.1.6.	Во время всей процедуры проведения аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и допускается покидать место проведения аукциона только по одному.

6.1.7.	При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Аукционная комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.1.8.	Предложения Участников аукциона по цене муниципального контракта, превышающие начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона, не рассматриваются.

6.1.9.	При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись аукциона. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона должен известить Аукционную комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона.

6.1.10.	При проведении аукциона ведется протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Победителю аукциона вместе с проектом муниципального контракта. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком, Специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.1.11.	Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона на официальном сайте вправе направить Заказчику в письменной форме, а также в форме электронного документа (по электронной почте, адрес которой указан в пункте 1.2. настоящего Раздела), запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому Участнику соответствующие разъяснения.

6.2.	Признание аукциона несостоявшимся

6.2.1.	Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в случае, если:

а)	по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка;

б)	на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

в)	Участники аукциона не приняли участия в процедуре проведения аукциона или участие в процедуре проведения аукциона принял один Участник аукциона;

г)	Заказчик не допустил представителей Участников аукциона к участию в аукционе в виду отсутствия у них полномочий и (или) документов их подтверждающих;

д)	в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта, «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 6.1.2. настоящего Раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта от Участников, которое предусматривало бы более низкую цену контракта;

6.2.2.	 Информация о признании аукциона несостоявшимся заносится в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокол аукциона.

Статья 7.	Заключение МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

7.1.	Срок заключения муниципального контракта

7.1.1.	Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

7.1.2.	Победитель аукциона обязан подписать проект контракта и вернуть его Заказчику в срок не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона.

В случае, если в результате рассмотрения заявок участников размещения заказа аукцион будет признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа будет признан участником аукциона, такой участник обязан подписать проект контракта и вернуть его Заказчику в срок не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7.1.3.	В случае, если Победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2.1. настоящего Раздела, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4.	Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном муниципальном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр муниципальных контрактов.

7.2.	Обеспечение исполнения муниципального контракта

7.2.1.	Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта одновременно с передачей муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона.

7.2.2.	Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 7.2.1. настоящего Раздела. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется Участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

7.2.3.	Если победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и в пункте 7.2.1. настоящего Раздела установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4.	В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368—378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом — Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом — банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2.1. настоящего Раздела.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и, по возможности, ссылку на протокол аукциона как основание заключения муниципального контракта.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Подрядчику аванса.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ, по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.5.	В случае если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя, характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страховой случай).

Получателем страхового возмещения (страховой суммы) в договоре страхования ответственности по муниципальному   контракту должен быть указан Заказчик, Страхователем - Подрядчик.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол аукциона как основание заключения муниципального контракта.

В договоре страхования ответственности по муниципальному контракту прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы страхового возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в страховую организацию только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Подрядчику аванса.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.6.	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2.1. настоящего Раздела на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».)

Денежные средства возвращаются Исполнителю, с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  исполнителем в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель муниципального контракта согласовывает с Заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения муниципального контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол аукциона как основание заключения муниципального контракта.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

7.2.7.	Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также об исполнителях, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.3.	Условия заключения муниципального контракта

7.3.1.	Заказчик обязан отказать в праве на заключение муниципального контракта, если после окончания процедуры проведения аукциона Заказчиком в отношении Участников аукциона будут установлены следующие факты:

а)	предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной Участником аукциона, признанным Победителем аукциона, или Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, или единственным Участником аукциона;

б)	проведения ликвидации Участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

в)	нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) приостановление деятельности Участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного Победителем аукциона, или Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, или единственного Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.3.2.	В случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Раздела, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта. Заказчик также обязан заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, при отказе от заключения муниципального контракта с Победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.3.1. настоящего Раздела. При этом заключение муниципального контракта для Участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается между Заказчиком и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, в соответствии с пунктами 7.1.1. и 7.1.2. настоящего Раздела.

При непредставлении Заказчику Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3.	В случае, если единственная заявка, поданная по окончании срока подачи заявок соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему заявку, проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в пункте 1.3.4. настоящего Раздела. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

При непредставлении Заказчику Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного муниципального контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.4.	В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан Участником аукциона, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому Участнику аукциона проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в пункте 1.3.4. настоящего Раздела. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного муниципального контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.5.	В случае если в аукционе участвовал только один Участник аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному Участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в пункте 1.3.4. настоящего Раздела. Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного муниципального контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.6.	В случае, если пунктом 5.2.1. настоящего Раздела предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и Победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных Участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными Участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 1.3.4. настоящего Раздела.

7.3.7.	Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов  предусмотренных контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение, которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таких работ  Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7.3.8.	В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения муниципального контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с Победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.3.9.	В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если Информационной картой аукциона не предусмотрено иное, уменьшает цену муниципального контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой муниципального контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

8. Обжалование

Решения, принятые заказчиком, комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел I.2

Информационная карта аукциона.

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги конкретизируют положения Аукционной документации. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Аукционной  документации, и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Ссылка на пункт документации | Наименование пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Муниципальный заказчик: Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области; Адрес: 346470, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, 251; Контактный тел./факс: (86360) 2-03-55, факс: (86360) 2-30-88 Руководитель заказчика: Глава Администрации Коммунарского сельского поселения – Шубин О.Б.; Контактное лицо: Специалист по правовым и кадровым вопросам – Сметанников Алексей Викторович; E-mail: sp28297@mail.ru Официальный сайт: www.torgi.donland.ru |
| 2 | Пункт 1.3. | Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объектам благоустройства: обслуживанию и содержанию дорог; обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий; содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год. Лот №1. Обслуживание и содержание дорог на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. Лот №2. Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. Лот №3.Содержание и ремонт сетей уличного освещения на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. |
| 3 | Пункт 1.3. | Место, условия и срок выполнения работ: Ростовская область, Октябрьский район, территория Коммунарского сельского поселения. Работы должны быть выполнены в соответствии с СниП и тарифами на работы и услуги, качество которых должно быть подтверждено подписанными двумя сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке законченных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Срок поставки товара: с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2010г. |
| 4 | Пункт 1.3. | Начальная (максимальная) цена контракта: Цена контракта должна включать в себя все затраты, налоги, пошлины и прочие сборы, выплаченные или подлежащие выплате, стоимость оборудования и материалов, затраты на оплату транспортных расходов, разгрузки, страхования и другие необходимые затраты с учетом НДС. Лот№1 – 80000,00 рублей. Лот№2- 2184200,00 рублей. Лот№3- 479800,00 рублей. ИТОГО: 2744000,00 рублей. |
| 5 | Пункт 1.3., 1.5. | Источник финансирования: Средства местного бюджета Объем финансирования в 2010 году составляет всего: 2744000,00 рублей. |
| 6 | Пункт 1.5. | Форма и порядок оплаты по контракту: Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком. |
| 7 | Пункт 3.6. | Валюта контракта: российский рубль |
| 8 | Пункт 3.2. | Требования к качественным характеристикам выполняемых работ Работы должны быть выполнены в соответствии с СниП. Материалы и оборудование, используемые Подрядчиком, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Выполнение работ должно осуществляться строго в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 2 к муниципальному контракту – график выполнения работ)). |
| 9 | Пункт 1.4. | Требования к участникам размещения заказа: а) соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; б) не должен находиться в процессе ликвидации юридического лица; в) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не должна проводиться процедура банкротства, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решение об открытии конкурсного производства; г) его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; д) у него не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; е) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 10 | Пункт 5.4. | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при проведении аукциона: не предусмотрено |
| 11 | Пункт 2.1.4 | Выдача аукционной документации осуществляется на основании заявления с указанием названия организации и юридического адреса, почтового адреса. При этом в случае отправки аукционной документации по почте адрес назначения будет указываться согласно поступившей заявке на выдачу документации. |
| 12 | Пункт 4.1., 4.2. | Форма заявки на участие в аукционе – участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, включая все необходимые документы, в письменной форме в конверте или в отдельной папке (Форма №7) При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте (папке), должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием количества листов, заверен подписью (уполномоченного лица Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию листов. Предоставляемые в составе заявки копии документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть заверены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации», утвержденном Постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст. |
| 13 | Пункт 3.2. | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения и документы: Один общий конверт: Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.3. настоящей документации об аукционе, и содержать следующее. 1. Опись документов, входящих в состав аукционной заявки с указанием наименования документа и количества листов. Опись заверяется лицом, подписывающим Форму № 2. к настоящей аукционной документации (Форма №1); 2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Форма 3, 3а ); б)документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: 1)в случае если заявка на участие в аукционе подписывается руководителем: - копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя; - копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки; 2) в случае если заявка на участие в аукционе подписывается не руководителем помимо указанных выше документов представляется: - доверенность, должным образом оформленная (Форма №4) и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа; в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку (оригинал) из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку (оригинал) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: а) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов( - копию собственной действующей лицензии со всеми приложениями на осуществление деятельности по видам работ, являющихся предметом аукциона (в приложение должны быть указаны все виды работ являющиеся предметом аукциона); - копии сертификатов соответствия на поставляемые и используемые материалы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные документы не передаются вместе с материалами). 4. Сведения о качестве работ: - Заявка на участие в аукционе – по Форме, представленной в Разделе I.3. настоящей документации об аукционе, с приложением Предложения о качестве работ, по Форме №8, представленной в Разделе I.3. настоящей документации об аукционе, Графика выполнения работ, (оформляется в произвольной форме, предоставляется по усмотрению Участника размещения заказа). |
| 14 | Пункт 4.1. | Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе непосредственно по адресу и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Дата, время и место рассмотрения заявок указаны в Информационной карте аукциона. Заявки принимаются на основании документа удостоверяющего личность и доверенности. |
| 15 | Пункт 3.4., 6.1. | Форма оглашения участником аукциона своих предложений о цене контракта: Во время процедуры аукциона уполномоченные представители участников получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника (далее – карточки). После оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении, участникам аукциона предлагается заявить свои предложения о цене путем поднятия карточек. После подачи участниками аукциона первых предложений о цене контракта (цене лота) аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участниками аукциона цену. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участником аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками путем поднятия карточек и ее оглашения. При оглашении предложения участник аукциона должен учитывать, что предлагаемая цена включать в себя все налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые в рамках исполнения контракта, расходы на транспортировку, доставку по адресу заказчика, погрузочно-разгрузочные работы |
| 16 | Пункт 6.1. | Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 17 | Пункт 2.2. | Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации: 19 декабря 2009 года |
| 18 | Пункт 2.2. | Дата окончания предоставления разъяснений положений аукционной документации: 06 января 2010 года |
| 19 | Пункт 4.3. | Дата начала подачи заявок на участие: в день, следующий за днем размещения на сайте www.torgi.donland.ru извещения о проведении аукциона, 19 декабря 2009г. |
| 20 | Пункт 4.3. | Окончательный срок подачи заявок на участие: до 10-00 часов 15 января 2010 года. |
| 21 | Пункт 4.3. | Место подачи заявок на участие в аукционе: 346470, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, 251 |
| 22 | Пункт 3.7. | Обеспечение заявок на участие в аукционе: – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение заявки по лотам составит: Лот № 1-4000 рублей Лот № 2-109210 рублей Лот № 3-23990 рублей Банковские реквизиты: Администрация Коммунарского сельского поселения ИНН 6125023692 КПП 612501001 ОКАТО 60241825000 Р/с 40302810452060000027 Банк: Юго-Западный банк Сбербанка РФ БИК 046015602 К/с 30101610600000000602 |
| 23 | Пункт 5.3., 5.5. | Дата окончания рассмотрения заявок: 15 января 2010 года |
| 24 | Пункт 6.1. | Дата и время проведения аукциона: 18 января 2010 года 13:30. В день перед началом проведения аукциона проходит регистрация участников размещения заказа допущенных к участию в аукционе. Регистрация начинается в 13:00. |
| 25 | Пункт 6.1. | Место проведения аукциона: 346470, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, 251 Администрация Коммунарского сельского поселения |
| 26 | Пункт 7.1. | Срок подписания контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона. Перед заключение контракта участник признанный победителем аукциона обязан предоставить спецификацию с расценкой каждой единицы товара (работ, услуг). |
| 27 | Пункт 7.2. | Обеспечение обязательств исполнения контракта: – 1 % от начальной (максимальной) цены контракта Обеспечение контракта по лотам составит: Лот № 1-800 рублей Лот № 2-21842 рублей Лот № 3-4798 рублей |
|  |  | Условия изменения цены контракта: Заказчик при исполнении контракта по согласованию подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный контрактом объем, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |

# РАЗДЕЛ I.3 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.

##### Форма №1

##### ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ

##### НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом аукционе  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  объектам благоустройства : обслуживанию и содержанию дорог; обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий; содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год нами направляются следующие документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в аукционе (по Форме № 2. Раздела 1.3.) |  |
|  | Предложение о качестве работ (по Форме №8. Раздела 1.3.), приложение №1 к заявке на участие в аукционе. |  |
|  | График выполнения работ (оформляется в произвольной форме), приложение к заявке на участие в аукционе. |  |
|  | Анкета Участника размещения заказа (по Форме №3, 3а. Раздела 1.3.). |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ИФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ). |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ИФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГИП). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |
|  | Копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: |  |
|  | В случае, если заявка на участие в аукционе подписывается руководителем: |  |
|  | - копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя. |  |
|  | - копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки. |  |
|  | В случае, если заявка на участие в аукционе подписывается не руководителем помимо указанных выше документов представляется: |  |
|  | - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа (по Форме №4. Раздела 1.3.). |  |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов Участника размещения заказа на процедуре аукциона (по форме №5 Раздела 1.3.), доверенность предоставляется отдельно. |  |
|  | Копия собственной действующей лицензии со всеми приложениями на осуществление деятельности по видам работ, являющихся предметом аукциона (в приложение должны быть указаны все виды работ являющиеся предметом аукциона) |  |
|  | Копии сертификатов соответствия на поставляемые материалы и оборудование (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные документы не передаются вместе с материалами и оборудованием). |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа (всего - количество листов) |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________________                   __________________

(подпись)                                                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте (папке), должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием количества листов, заверен подписью (уполномоченного лица Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию листов. Предоставляемые в составе заявки копии документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть заверены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации», утвержденном Постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст.

Форма №2

Форма заявки на участие в аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

|  | Главе Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области О.Б. Шубину |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на выполнение работ по  объектам благоустройства : обслуживанию и содержанию дорог; обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий; содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год

1. Изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в официальном печатном издании – «Торги и конкурсы», а также размещенное на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.donland.ru, мы, нижеподписавшиеся, будучи лицами, уполномоченными представлять и действовать от имени:

| Организационно-правовая форма юридического лица, индивидуального предпринимателя | Фирменное наименование участника размещения заказа |
| --- | --- |

Подачей настоящей заявки выражаем желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации по лоту  №____.

2. Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться к следующим представителям нашей организации, располагающейся по адресу:

_________________________________________________________________________

(укажите фактический адрес организации, индивидуального предпринимателя)

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон / факс |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |
|  | Главный бухгалтер |  |

3. Мы согласны выполнить, предусмотренные аукционом работы, в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене муниципального контракта.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Муниципального  заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Подачей настоящей заявки участник размещения заказа __________________________________________________________________________________

(укажите наименование организации, индивидуального предпринимателя)

подтверждает что на момент подачи аукционной заявки наша организация:

- не находится в стадии ликвидации;

- не находится в процессе банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решение об открытии конкурсного производства;

- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год или сумма такой задолженности не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

7. В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать муниципальный  контракт с Муниципальным  заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в срок не менее, чем 10 (десять) дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального  контракта после предложений Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

10.	Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11.	В случае признания нас Победителем аукциона, одновременно с передачей Заказчику подписанного муниципального контракта нами будет представлено обеспечение исполнения  муниципального контракта в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме  ______________________________ (____________________) рублей. (в случае, если предусмотрено обеспечение контракта)

12 . Данная заявка подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

| Наш юридический адрес: |  |
| --- | --- |
| Наш фактический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

13.	Настоящая заявка действует до завершения процедуры размещения заказа.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                                                               (подпись)                                                             (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер                          _______________________             /___________________/

(подпись)                                                               (ФИО)

Форма  № 3

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый муниципальный реестр юридических лиц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |  |  |
| 3. Учредители:(перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |  |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |  |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |  |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |  |  |
| ИНН,КПП,ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |  |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: -Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |  |
| 4. Юридический адрес участника размещения заказа |  | Страна |  |
|  |  | Адрес |  |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа |  | Страна |  |
|  |  | Адрес |  |
|  |  | Телефон |  |
|  |  | Факс |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |  |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |  |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |  |  |
| 6.3. Корреспонденский счет |  |  |  |
| 6.4. БИК |  |  |  |
| Примечание: По усмотрению участника размещения заказа может быть предоставлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |  |  |
| 7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия). |  |  |  |
| 8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в ред. Ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |  |  |
| 9. Контактное лицо по заявке и его координаты |  |  |  |
| 10. Информация о руководителе и главном бухгалтере: |  |  |  |
| Должность | Фамилия, имя, отчество |  |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных выше.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _____________________                  _________________                                                                                      		                                                                                 (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер                          ___________________       _____________________

(подпись)                                                                              (Ф.И.О.)

Форма № 3а

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)

| 1.Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 2.Дата и место рождения |  |
| 3.Гражданство |  |
| 4.Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан |  |
| 5.Регистрационные данные (для индивидуального предпринимателя): 5.1 Дата, место и орган регистрации предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 5.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 5.3 ИНН, ОГРН участника размещения заказа (для ИП и физических лиц) |  |
| 6. Адрес места жительства по прописке: | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 7. Адрес фактического места жительства (с указанием индекса почтового отделения) | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных выше.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _____________________                  _________________                                                                                      		                                                                                 (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Форма №4

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ

ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ______________ __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________________  «____» _______

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционах, проводимых (указывается наименование муниципального заказчика).

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись             _________________________________       ________________________ удостоверяем.                            (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

______________________________________ (подпись, печать Участника)

Форма №5

Для уполномоченного лица Участника аукциона

Угловой штамп организации

"___"___________ 2008г.

# ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

Настоящая доверенность выдана _____________________________________ в лице

(наименование организации )

Директора (Генерального директора)__________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________, гражданину __________________________, паспорт №______________________, выдан____________________________________________________________________________

для участия в процедуре аукциона в качестве представителя Участника аукциона,   которым является _______________________________________.

Доверяю право совершать от имени  _____________________________________________

все действия, связанные с представлением заявки на участие в открытом аукционе

№   _______________________________________________________________________________

(предмет аукциона)

Доверенность действительна по _______________ (дата прописью).

Образец подписи______________________________ (Ф.И.О)

удостоверяю _________________________________ (образец подписи).

Руководитель

__________        	____________           _________________

(должность)			 (подпись)            	(расшифровка подписи)

ФОРМА ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА

Форма № 7

Почтовый адрес и полное

наименование Участника аукциона

(по желанию участника)

Заявка

на участие в аукционе № ___________________________________________________________

(№*, наименование предмета аукциона, №№ Лотов)

Почтовый адрес и полное                     наименование Заказчика аукциона:

346470, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова 251

Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

*- № аукциона указан в извещении о размещения заказа

ФОРМА № 8 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

(Заполняется на каждый лот отдельно)

Участник размещения должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием.

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на выполнение работ по  объектам благоустройства: обслуживанию и содержанию дорог; обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий; содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с Техническим заданием и требованиями документации об аукционе, на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| 1. | Наименование и описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований Заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п | Перечень объемов работ | Ед. измерения | Количество | Описание выполняемых работ | Перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства ремонтных работ, других норм и правил, которые будут соблюдаться при выполнении работ |
| 2 | Подробное описание методологии и технологии выполнения работ (Участник размещения заказа приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ.) |  |  |  |  |
| 3 | Подробное описание организации работ, в том числе режима работы (Участник размещения заказа приводит описание, какие организационные решения будут использоваться (каким образом будет осуществлена подготовка производства работ, ведение какой документацию планируется, каким образом будет осуществляться производство работ и текущий контроль за их выполнением, какой режим работы.) |  |  |  |  |
| 3.1. | Информация о порядке применения трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, в том числе привлекаемых субподрядчиков: - строительно-технического персонала; - рабочих разных специальностей. (Участник может указать – сколько специалистов и каких специальностей будут задействовано для выполнения работ. Может быть по усмотрению Участника подтверждено копиями сертификатов специалистов либо копиями договоров с привлекаемыми организациями.) - машин, механизмов, оборудования. (Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. Может быть по усмотрению Участника подтверждено формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договором аренды, проката, лизинга) |  |  |  |  |
| 4 | Перечень и описание качественных характеристик материалов и оборудования используемых для выполнения работ (производитель, марка, модель) участником размещения заказа (Участник размещения заказа приводит перечень материалов и оборудования которые будут использоваться им при производстве работ, представляет описание (производитель, модель, марка) и качественные характеристики. Может быть подтверждено по усмотрению Участника копиями сертификатов соответствия на указанные материалы и оборудования.) |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды (Участник размещения заказа приводит описание, какие мероприятия и работы по охране окружающей среды будут осуществляться.) |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение безопасности производства работ (Участник размещения заказа приводит описание, какие мероприятия по обеспечению безопасности работ будут предприняты.) |  |  |  |  |
| 7 | Описание системы контроля качества выполняемых работ (Участник размещения заказа приводит описание действующую у него систему контроля качества выполняемых работ, закупаемых материалов и изделий. Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества и т.д.) |  |  |  |  |
| 8 | Гарантийное обслуживание (порядок реализации гарантийного обслуживания, объем предоставления гарантии качества на работы и на поставленные материалы (детали), оборудование) (Участник размещения заказа указывает продолжительность гарантийного периода, объем предоставления гарантий качества выполняемых работ и поставленных материалов (деталей), оборудования и свои обязанности по содержанию объекта в гарантийный период. В подтверждение данных Участник может приложить любые документы по своему усмотрению) |  |  |  |  |

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                                                             (подпись)                                                                  (ФИО)

М.П.

Часть II ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот № 1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на выполнение работ по обслуживанию и содержанию дорог; на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год

п. Новосветловский                                                                         «___»________ 200___ г.

Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем – «Заказчик», в лице Главы  Администрации  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области Шубин О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________, определенное по результатам открытого аукциона, проведенного ________г. (Протокол аукциона № ______ от _____г.), именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице  _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обслуживанию и содержанию дорог на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (далее – Работы), в соответствии с, графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и сметой на производство Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену

2.  ЦЕНА РАБОТ

2.1 Стоимость работ по открытому аукциону, согласно заявки, поданной на аукцион и прилагаемой сметой к настоящему Контракту составляет _________________рублей, в том числе НДС-18% в сумме _________ рублей (в  ценах на момент проведения аукциона).

2.2. Цена работ, являющихся предметом настоящего Контракта, подлежащих выполнению в 2010 году составляет __________ рублей, в том числе НДС-18% в сумме _________ рублей (в  ценах на момент проведения аукциона).

Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и экономическая классификация).

2.3. Стоимость работ на текущий год окончательная и изменению не подлежит.

2.4. «Подрядчик» в цене Контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Контракта, учитывает следующие затраты:

все затраты, налоги, пошлины и прочие сборы, выплаченные или подлежащие выплате, стоимость оборудования (при наличии), затраты на оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой оборудования, материалов, комплектующих на объект производства работ  и другие необходимые затраты с учетом НДС.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.Срок выполнения Работ по настоящему Контракту –  с момента заключения Муниципального Контракта до 31.12.2010г. в соответствии с графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Подрядчик обязан приступить к работам с момента подписания настоящего Контракта.

4.2.  Срок действия Контракта:

начало –  с момента подписания Контракта;

окончание – полное выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности и права Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все Работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и сметой на производство Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), и сдать Работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3. Подрядчик обязан обеспечить:

- выполнение Работ из своих материалов, своими силами и средствами;

Все поставляемые и используемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.1.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, и обязан информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

5.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.6. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев. Подрядчик обязан за свой счет в течение гарантийного срока качества выполненных Работ устранять все недостатки и дефекты в Работах, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Работ и/или применения некачественных материалов, оборудования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

5.1.7. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правила охраны труда и санитарно-гигиенического режима. Ответственность за соблюдение правил и требований возлагаются на Подрядчика.

5.1.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все сведения об организации и методах, предлагаемых Подрядчиком для оказания работ. Без предварительного письменного уведомления Заказчика Подрядчик не может внести существенных изменений в эти организацию и методы.

5.1.9.В случае необходимости Подрядчик перед выполнением, и после выполнения работ обязан произвести необходимые согласования по проводимым работам с соответствующими инстанциями.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала и транспорта Подрядчика на все необходимые для выполнение Работ площадки.

5.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные и принятые Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, после предоставления всех необходимых сертификатов, и иных документов.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

5.3.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта, устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчик от исполнения Контракта.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения всех Работ по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику:

- Акт выполненных Работ, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100;

- справку стоимости выполненных Работ и произведенных затрат, составленную по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100;

- соответствующие счет и счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах каждый;

- иные документы по требованию Заказчика.

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней после получения документов, указанных в п.6.1. Контракта обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных Работ или его мотивированный отказ с требованием безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков либо отказаться от исполнения Контракта.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроками их устранения.

6.4. Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ в случае, если Подрядчик не убрал мусор, оставшийся после выполнения Работ.

6.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по формы КС-2  или акта устранения недостатков и справки о стоимости выполненных Работ и произведенных затратах по формы КС-3, и представление Заказчику всех необходимых сертификатов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1 процента от общей суммы контракта за каждый день просрочки в установленном порядке.

7.2. Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество оборудования  и комплектующих изделий, конструкций и систем,  соответствие  госстандартам, техническим условиям и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

7.5. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на  площадке отходы или принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им площадки.

7.6.  Уплата   пени    не    освобождает    Подрядчика  от   исполнения   обязательств   или устранения нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они  решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Заказчик при исполнении контракта по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный контрактом объем, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.3. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых убытков.

10.4. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершённый результат работ передаётся на баланс Заказчику, необходимость консервации объекта определяется отдельным договором.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.6. Подрядчик  не  имеет  права  продать  или  передать  проектную документацию на ремонт  объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесённый в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком, Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

10.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта

11.1. Приложение №1 - Копия протокола __________________ от «__» _____ 20__ г.

11.3. Приложение № 2 – График выполнения Работ.

11.3. Приложение № 3 – Смета на производство Работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

Лот № 2.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на выполнение работ обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год

п. Новосветловский                                                                         «___»________ 200___ г.

Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем – «Заказчик», в лице Главы  Администрации  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области Шубин О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________, определенное по результатам открытого аукциона, проведенного ________г. (Протокол аукциона № ______ от _____г.), именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице  _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (далее – Работы), в соответствии с, графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и сметой на производство Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену

2.  ЦЕНА РАБОТ

2.1 Стоимость работ по открытому аукциону, согласно заявки, поданной на аукцион и прилагаемой сметой к настоящему Контракту составляет _________________рублей, в том числе НДС-18% в сумме _________ рублей (в  ценах на момент проведения аукциона).

2.2. Цена работ, являющихся предметом настоящего Контракта, подлежащих выполнению в 2010 году составляет __________ рублей, в том числе НДС-18% в сумме _________ рублей (в  ценах на момент проведения аукциона).

Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и экономическая классификация).

2.3. Стоимость работ на текущий год окончательная и изменению не подлежит.

2.4. «Подрядчик» в цене Контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Контракта, учитывает следующие затраты:

все затраты, налоги, пошлины и прочие сборы, выплаченные или подлежащие выплате, стоимость оборудования (при наличии), затраты на оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой оборудования, материалов, комплектующих на объект производства работ  и другие необходимые затраты с учетом НДС.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.Срок выполнения Работ по настоящему Контракту –  с момента заключения Муниципального Контракта до 31.12.2010г. в соответствии с графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Подрядчик обязан приступить к работам с момента подписания настоящего Контракта.

4.2.  Срок действия Контракта:

начало –  с момента подписания Контракта;

окончание – полное выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности и права Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все Работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и сметой на производство Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), и сдать Работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3. Подрядчик обязан обеспечить:

- выполнение Работ из своих материалов, своими силами и средствами;

Все поставляемые и используемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.1.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, и обязан информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

5.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.6. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев. Подрядчик обязан за свой счет в течение гарантийного срока качества выполненных Работ устранять все недостатки и дефекты в Работах, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Работ и/или применения некачественных материалов, оборудования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

5.1.7. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правила охраны труда и санитарно-гигиенического режима. Ответственность за соблюдение правил и требований возлагаются на Подрядчика.

5.1.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все сведения об организации и методах, предлагаемых Подрядчиком для оказания работ. Без предварительного письменного уведомления Заказчика Подрядчик не может внести существенных изменений в эти организацию и методы.

5.1.9.В случае необходимости Подрядчик перед выполнением, и после выполнения работ обязан произвести необходимые согласования по проводимым работам с соответствующими инстанциями.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала и транспорта Подрядчика на все необходимые для выполнение Работ площадки.

5.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные и принятые Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, после предоставления всех необходимых сертификатов, и иных документов.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

5.3.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта, устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчик от исполнения Контракта.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения всех Работ по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику:

- Акт выполненных Работ, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100;

- справку стоимости выполненных Работ и произведенных затрат, составленную по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100;

- соответствующие счет и счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах каждый;

- иные документы по требованию Заказчика.

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней после получения документов, указанных в п.6.1. Контракта обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных Работ или его мотивированный отказ с требованием безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков либо отказаться от исполнения Контракта.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроками их устранения.

6.4. Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ в случае, если Подрядчик не убрал мусор, оставшийся после выполнения Работ.

6.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по формы КС-2  или акта устранения недостатков и справки о стоимости выполненных Работ и произведенных затратах по формы КС-3, и представление Заказчику всех необходимых сертификатов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1 процента от общей суммы контракта за каждый день просрочки в установленном порядке.

7.2. Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество оборудования  и комплектующих изделий, конструкций и систем,  соответствие  госстандартам, техническим условиям и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

7.5. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на  площадке отходы или принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им площадки.

7.6.  Уплата   пени    не    освобождает    Подрядчика  от   исполнения   обязательств   или устранения нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они  решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Заказчик при исполнении контракта по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный контрактом объем, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.3. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых убытков.

10.4. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершённый результат работ передаётся на баланс Заказчику, необходимость консервации объекта определяется отдельным договором.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.6. Подрядчик  не  имеет  права  продать  или  передать  проектную документацию на ремонт  объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесённый в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком, Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

10.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта

11.1. Приложение №1 - Копия протокола __________________ от «__» _____ 20__ г.

11.3. Приложение № 2 – График выполнения Работ.

11.3. Приложение № 3 – Смета на производство Работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

Лот № 3.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2010 год

п. Новосветловский                                                                         «___»________ 200___ г.

Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем – «Заказчик», в лице Главы  Администрации  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области Шубин О.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________, определенное по результатам открытого аукциона, проведенного ________г. (Протокол аукциона № ______ от _____г.), именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице  _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию и ремонту сетей уличного освещения на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, (далее – Работы), в соответствии с, графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и сметой на производство Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2.  ЦЕНА РАБОТ

2.1 Стоимость работ по открытому аукциону, согласно заявки, поданной на аукцион и прилагаемой сметой к настоящему Контракту составляет _________________рублей, в том числе НДС-18% в сумме _________ рублей (в  ценах на момент проведения аукциона).

2.2. Цена работ, являющихся предметом настоящего Контракта, подлежащих выполнению в 2010 году составляет __________ рублей, в том числе НДС-18% в сумме _________ рублей (в  ценах на момент проведения аукциона).

Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и экономическая классификация).

2.3. Стоимость работ на текущий год окончательная и изменению не подлежит.

2.4. «Подрядчик» в цене Контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Контракта, учитывает следующие затраты:

все затраты, налоги, пошлины и прочие сборы, выплаченные или подлежащие выплате, стоимость оборудования (при наличии), затраты на оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой оборудования, материалов, комплектующих на объект производства работ  и другие необходимые затраты с учетом НДС.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.Срок выполнения Работ по настоящему Контракту –  с момента заключения Муниципального Контракта до 31.12.2010г. в соответствии с графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Подрядчик обязан приступить к работам с момента подписания настоящего Контракта.

4.2.  Срок действия Контракта:

начало –  с момента подписания Контракта;

окончание – полное выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности и права Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все Работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и сметой на производство Работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), и сдать Работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3. Подрядчик обязан обеспечить:

- выполнение Работ из своих материалов, своими силами и средствами;

Все поставляемые и используемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.1.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, и обязан информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

5.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.6. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев. Подрядчик обязан за свой счет в течение гарантийного срока качества выполненных Работ устранять все недостатки и дефекты в Работах, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Работ и/или применения некачественных материалов, оборудования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

5.1.7. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правила охраны труда и санитарно-гигиенического режима. Ответственность за соблюдение правил и требований возлагаются на Подрядчика.

5.1.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все сведения об организации и методах, предлагаемых Подрядчиком для оказания работ. Без предварительного письменного уведомления Заказчика Подрядчик не может внести существенных изменений в эти организацию и методы.

5.1.9.В случае необходимости Подрядчик перед выполнением, и после выполнения работ обязан произвести необходимые согласования по проводимым работам с соответствующими инстанциями.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала и транспорта Подрядчика на все необходимые для выполнение Работ площадки.

5.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные и принятые Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, после предоставления всех необходимых сертификатов, и иных документов.

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

5.3.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта, устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчик от исполнения Контракта.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения всех Работ по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику:

- Акт выполненных Работ, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г.  № 100;

- справку стоимости выполненных Работ и произведенных затрат, составленную по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100;

- соответствующие счет и счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах каждый;

- иные документы по требованию Заказчика.

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней после получения документов, указанных в п.6.1. Контракта обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных Работ или его мотивированный отказ с требованием безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков либо отказаться от исполнения Контракта.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроками их устранения.

6.4. Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ в случае, если Подрядчик не убрал мусор, оставшийся после выполнения Работ.

6.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по формы КС-2  или акта устранения недостатков и справки о стоимости выполненных Работ и произведенных затратах по формы КС-3, и представление Заказчику всех необходимых сертификатов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1 процента от общей суммы контракта за каждый день просрочки в установленном порядке.

7.2. Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество оборудования  и комплектующих изделий, конструкций и систем,  соответствие  госстандартам, техническим условиям и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

7.5. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на  площадке отходы или принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им площадки.

7.6.  Уплата   пени    не    освобождает    Подрядчика  от   исполнения   обязательств   или устранения нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они  решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Заказчик при исполнении контракта по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный контрактом объем, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.3. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых убытков.

10.4. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершённый результат работ передаётся на баланс Заказчику, необходимость консервации объекта определяется отдельным договором.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.6. Подрядчик  не  имеет  права  продать  или  передать  проектную документацию на ремонт  объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесённый в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком, Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

10.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта

11.1. Приложение №1 - Копия протокола __________________ от «__» _____ 20__ г.

11.3. Приложение № 2 – График выполнения Работ.

11.3. Приложение № 3 – Смета на производство Работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот №1. Обслуживание и содержание дорог на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

| Техническое задание |  |
| --- | --- |
| по обслуживанию и содержанию дорог площадью 153,96 тыс.м2 на территории Коммунарского сельского поселения |  |
| Октябрьского района Ростовской области на 2010 год. |  |
|  | Периодичность |
| Вид работ | (количество |
|  | воздействий в год) |
| 1.В состав работ по содержанию входят: 1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав; в) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; г) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах; д) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода; 2) по дорожным одеждам: а) восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума; б) устранение деформаций и повреждений заделка выбоин, просадок, шелушения, выкраши-вания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бор- дюров, заливка трещин на асфальтобетонных и | 20 8,5% от площади 5% от площади 1 на 3 км. дороги 1 1 2,5% от площади |
| цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; в) восстановление изношенных верхних сло- ев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м; 3) по элементам обустройства автомобиль- ных дорог: а) очистка и мойка стоек, дорожных зна- ков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков; б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и го- ризонтальной разметки, в том числе на элемен- тах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки; в) очистка и мойка ограждений, сиг- нальных столбиков, светоотражающих щит- ков на дорожном полотне, наклеивание светоот- ражающей пленки на световозвращающие эле- менты ограждений, сигнальные столбики; г) уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и элементов их обустройства, а также устранение их мелких по- вреждений; д) окраска элементов обстановки и обуст- ройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке; 2. В состав работ по зимнему содержанию входят: 1) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадер- живающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придо- рожной полосе и их периодическое обновление; 2) механизированная снегоочистка, расчист- ка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью,уборка снежных валов с обочин; 3) распределение противогололедных мате- риалов; 4) регулярная очистка от снега и льда элемен- тов обустройства (в том числе автобусных оста- новок, берм дорожных знаков, ограждений и дру- | 0,5 кв.м. на 100 кв. м. покрытия 6 100% 6 12 1 по расчёту Кол-во дней образования скользкости * 0,8 по расчёту по расчёту |
| гих объектов); 5) круглосуточное дежурство механизиро- ванных бригад для уборки снега и борьбы с зим- ней скользкостью, патрульная снегоочистка; 3. В состав работ по озеленению входят: 1) уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников; 2) скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом; 4. В прочие работы по содержанию входят: 1) разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов; 2) организация ограничения движения транспорта в установленном порядке в весенне-осеннюю распутицу; установка и уход за временными дорожными знаками; 3) паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений; 4) технический надзор при содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений. 5. В состав мероприятий по содержа- нию входят работы по установке следующих элементов обустройства: 1) установка недостающих дорожных знаков; 2) установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков и световоз- вращающих устройств; 3) изготовление, установка (перестанов- ка) и разборка временных снегозадержива- ющих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.) | Зимний период минус кол-во дней образования зимней скользкости 5% от площади 8 При необходимости По расчету По расчету По расчету По расчету По расчету По расчету |

Лот №2. Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающих территорий на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений и благоустройству |  |  |  |
| прилегающих территории по Коммунарскому сельскому поселению, |  |  |  |
| Октябрьского сельского района, Ростовской области на 2010 год. |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100м2 | 6503 |
| 2 | Выкашивание газонов моторной косилкой | 100 м2 | 9303 |
| 3 | Ручная побелка деревьев | 1000 шт. | 0,82 |
| 4 | Спил и вывоз аварийных сухих деревьев | шт | 30 |

Лот №3.Содержание и ремонт сетей уличного освещения на 2010 год на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по обслуживанию и содержанию сетей уличного освещения на территории |  |  |  |
| Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |  |  |
| Ростовской области на 2010 год. |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ затрат | единцы измерения | количество |
| 1 | Шкаф управления с GSM – модемом в комплексе с программным обеспечением | шт. | 1 |
| 2 | Пускорегулирующий аппарат (ПРА) | шт. | 43 |
| 3 | Провод АПВ – 4 мм2 в трубе | м | 20 |
| 4 | Светильники с лампами днат-150 | шт. | 4 |
| 5 | Электросетевой модем | шт. | 4 |
| 6 | Пускатель магнитный общего пользования, устанавливаемый на конструкции, колонне, на ток, до :200А | шт. | 53 |
| 7 | Комплектные осветительные устройства | компл. | 20 |
| 8 | Окраска лаком за один раз установленных стальных конструкций, массой до 0,2т | т | 0,1 |
| 9 | Устройство дистанционного электронного управления комплекса | шт. | 1 |
| 10 | Лампа днат-150 | шт. | 9 |
| 11 | Лампа дрл-250 | шт. | 49 |