РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03. 2013г.                 	        № 82	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Благоустройство территории Коммунарского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы» по результатам за 2012год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2012 год по программе «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы» согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Постановление вносит

Финансово-экономическая служба

Т.В. Ивченко

Приложение 1 к постановлению

Администрации

Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 82

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы»

I. Финансирование мероприятий  целевой программы

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы», в том числе в 2012 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2012 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 2 742,4 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 2 742,4  тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2012 год представлен в

таблице № 1.

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2012 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 2742,4 | 2742,4 | 2742,4 | 100,0 |
| 2. | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - |
| Итого |  | 2742,4 | 2742,4 | 2742,4 | 100,0 |

Перечень завершенных мероприятий Программы:

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на содержание уличного освещение поселения, содержание наружных сетей электроснабжения,

улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка);
отлов безнадзорных и утилизация животных; организация и содержание мест захоронения; освещение реализации Программы в средствах массовой информации (СМИ) и иные работы связанные с благоустройством территории Коммунарского сельского поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Мероприятия

В соответствии с программой за счет средств  местного бюджета проводились мероприятия по оплаты электроэнергии за уличное освещение в сумме 1 344,2 тыс. руб.

Содержание сетей уличного освещения оплачены в сумме 350,2 тыс.руб.

Содержание зеленых насаждений 576,1 тыс. руб.

Приобретение декоративных цветов в стадии цветения для высадки на клумбы 9,9 тыс.руб.

Расходы на содержание кладбищ 30,0 тыс. руб.

Отлов и утилизация бродячих животных 28,0 тыс. руб.

Расходы на заработную плату сезонным рабочим 127,3 тыс.руб.

Заработная плата несовершеннолетним гражданам 23,3 тыс.руб.

Дезинфицирующие работы на водопроводных  сетях и сооружениях резервуаров

14,3 тыс.руб.

Бактериологические исследования питьевой воды в колодцах 4,5 тыс. руб.

Изготовление генеральной схемы очистки территории 61,0 тыс. руб.

Приобретение мотокосилок 18,1 тыс. руб.

Приобретение газонокосилок 4,5 тыс. руб.

Приобретение детских площадок 130,0 тыс. руб.

Изготовление ПСД 21,0 тыс. руб.

Приложение 2 к постановлению

Администрации

Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 82

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» января 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2742,4 | 2 742,4 |  | 2 742,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 742,4 |  | 2 742,4 | 2 742,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие № 1 Уличное освещение территории поселения |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 1 694,4 |  | 1 694,4 | 1 694,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 694,4 |  | 1 694,4 | 1 694,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие № 2 Озеленение |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 586,0 |  | 586,0 | 586,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 586,0 |  | 586,0 | 586,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Мероприятие № 3 Организация и содержание мест захаронения |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Мероприятие № 4 Отлов и утилизация бродячих животных |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 28,0 |  | 28,0 | 28,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 28,0 |  | 28,0 | 28,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Мероприятие № 4 Прочие мероприятия |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 404,0 |  | 404,0 | 404,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 404,0 |  | 404,0 | 404,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы			Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер							А.В. Ажиненко