- Российская Федерация

- Ростовская область

- Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

- Администрация Коммунарского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2013 г.          	                         	    №    15                          п.  Новосветловский

О внесении изменений и дополнений

в постановление от 10.09.2012г. № 289

«Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Развитие дорог и улично-дорожной

сети Коммунарского сельского поселения

Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Главы Коммунарского сельского поселения № 111 от 28.03.2012 года «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»;

в связи с необходимостью развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Коммунарского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы» следующего содержания:

1.1. Изложить приложение к постановлению от 10.09.2012г. № 289 в новой редакции согласно приложению 1 настоящего постановления.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя по ЖКХ, строительству и благоустройству Точеного А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Коммунарского

сельского поселения	О.В. Безрукавая

Постановление вносит

финансово-экономическая служба

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Коммунарского сельского

поселения

от 10.09.2012 № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения

Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения

Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»

| Наименование Программы | – | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 N 12 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и Правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели"; постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 08.02.2012 № 22 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Коммунарского сельского поселения на указанные цели», постановлением Администрации Ростовской области от 04.10.2012 г. № 945 «О порядке организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 22.11.2012г. № 355 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из бюджета Коммунарского сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 28.03.2012 года № 111 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик программы | – | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Основная цель Программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Основные задачи Программы | – | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки реализации Программы | – | 2015 – 2020 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»; раздел I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы; раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы; раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, сроки и источники финансирования; раздел IV. Нормативное обеспечение Программы; раздел V. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы; раздел VI. Оценка эффективности реализации; Программы. приложение № 1. План действий по привлечению средств областного, федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы. Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»; Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них; мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них; мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них; мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них; мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них; мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них; |
| Исполнители Программы | – | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, служба экономики и финансов Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации дорожно-транспортного комплекса всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов) |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет: в 2015 – 2020 годах – 24657,8 тыс. рублей, Объем финансирования по годам: 2015 год – 3157,8 тыс. рублей; В том числе: местный бюджет- 2568,9 тыс. руб., областной бюджет- 588,9 тыс. руб. 2016 год – 3300,0 тыс. рублей; местный бюджет- 3300,0 тыс. руб., областной бюджет- 0,0 тыс. руб., 2017 год – 4800,0 тыс. рублей; местный бюджет- 2568,9 тыс. руб., областной бюджет- 0,0 тыс. руб. 2018 год – 4800,0 тыс. рублей; местный бюджет- 2568,9 тыс. руб., областной бюджет- 0,0 тыс. руб. 2019 год – 4300,0 тыс. рублей; местный бюджет- 2568,9 тыс. руб., областной бюджет- 0,0 тыс. руб. 2020 год – 4300,0 тыс. рублей. местный бюджет- 2568,9 тыс. руб., областной бюджет- 0,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 – 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2015 – 2020 годы и местных решений о местном бюджете на 2015-2020 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | – | реализация мероприятий Программы к 2020 году приведет к достижению следующих результатов: сохранение доли протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения на уровне 82 процента; сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения на уровне 100 процентов; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Коммунарского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

Раздел I.

Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения

и обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы

1.1. Проблемы развития сети автомобильных дорог общего

пользования в Коммунарском сельском поселении и причины их возникновения

В соответствии с реестром внутрипоселкового имущества в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района насчитывается 62 улицы и переулков Общая протяженность улично-дорожной сети внутрипоселкового образования "Коммунарского сельского поселения", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 175,5 тыс. кв. м площади.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2011 - 2014 годы», с учетом дефицита финансовых средств, ставилась задача сохранения сети дорог поселения. До зимы 2011 – 2012 года данная задача выполнялась. Основная сеть дорог поселения за счет ее содержания, ремонта и капитального ремонта поддерживалась в состоянии, обеспечивающем требования безопасности движения. Однако в результате одновременного действия ряда факторов произошло катастрофическое изменение ситуации на сети дорог поселения.

В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог. При нормативном объеме ремонта в 4,7 км в год фактически осуществлялся ремонт на 0,3 км дорог ремонта, капитального ремонта, соответственно.

Все это привело к накоплению дефектов, деформаций, микротрещин. 
В связи с необычайно длительной, холодной, с резкими перепадами температур зимы 2011 – 2012 года произошло катастрофическое разрушение участков автомобильных дорог, которые не ремонтировались в нормативные сроки. 
В результате процент дорог, не соответствующих нормативным требованиям составляет 40,0 процентов в 2012 году. Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз изменения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов: 2012 год – 
49 процента, 2013 год – 62 процента, 2014 год – 74 процента , 2015 год – 
83 процента, 2016 год – 83 процента, 2017 год – 83 процента, 2018 год – 
83 процента, 2019 год – 83 процента.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

1.2. Влияние развития сети автомобильных дорог общего

пользования на социально-экономическое развитие Коммунарского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а следовательно, требующие больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд полезных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения сети дорог или экономии времени за счет увеличения средней скорости движения, с большим трудом могут быть оценены в денежном выражении, поскольку для них отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие ту сумму, которую люди согласны платить за это. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа людей за длительный период времени поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. 
В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются непрямыми, например стимулирование общего развития экономики. Чтобы реально оценить этот вид результата, как правило, необходимо учесть капитальные вложения в другие сферы народного хозяйства. Однако оценка последних не всегда может быть гарантирована.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населения и т.д.

Автомобильная дорога является локомотивом устойчивого развития – этот вывод эксперты Всемирного Банка сделали еще 35 лет назад, определив практически линейную связь (с уровнем достоверности 97 процентов) между протяженностью дорог с твердым покрытием и душевым валовым внутренним продуктом (далее ВВП).

В целом улучшение дорожных условий способствует:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития страны. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с бурного развития дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что порядка 35 – 40 процентов средств, направляемых в дорожное хозяйство, возвращается в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.

Существует так называемый мультипликативный эффект от вложения средств в дорожное хозяйство. Если за 100 процентов принять вложения средств в дорожное хозяйство, эти средства распределяются определенным образом:

| средства на оплату работ дорожных организаций | – | 26 процентов; |
| --- | --- | --- |
| средства на оплату продукции организаций стройиндустрии (включая отрасли по добыче и переработке нерудных материалов) | – | 54 процента; |
| средства на оплату продукции дорожного машиностроения | – | 20 процентов. |

Кроме того, если рассматривать, как распределяются средства, предназначенные на оплату работ дорожных организаций, то получим следующую картину:

| налог на прибыль | – | 3 процента; |
| --- | --- | --- |
| платежи во внебюджетные фонды | – | 6 процентов; |
| финансирование дорожных работ | – | 73 процента; |
| НДС | – | 18 процентов. |

Анализ представленных выше данных показывает, что только
26 процентов вложений в дорожное хозяйство используется собственно на оплату работ дорожных организаций, причем из них 27 процентов возвращаются в бюджет в виде налогов и платежей во внебюджетные фонды. Эти данные подтверждают тот факт, что вложение инвестиций в дорожное хозяйство приводит к увеличению инвестиций в смежные отрасли хозяйства (индустрия строительных материалов, дорожное машиностроение и другие), увеличению налоговых поступлений в бюджет и во внебюджетные фонды, способствуют росту валового общественного продукта региона и страны в целом.

Таким образом, обеспечение финансирования дорожного хозяйства страны и регионов является одной из важнейших задач государства, от успешного решения которой зависит успех развития экономики регионов и страны в целом. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики регионов и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.

Протяженность автомобильных дорог на 1000 кв. км территории в России в 5 – 30 раз ниже, чем в развитых зарубежных странах.

В стране практически отсутствуют современные автомагистрали (скоростные дороги с 4 и более полосами движения). Причем более трети из этих магистралей требуют реконструкции с изменением параметров дороги, около половины нуждаются в усилении дорожных одежд. Средняя скорость движения на наших магистралях вдвое ниже, чем на аналогичных зарубежных дорогах, что приводит к значительным экономическим потерям.

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог - одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Коммунарского сельского поселения. Они связывают обширную территорию поселения с соседними территориями поселений, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

1.3. Программные решения проблемы развития сети

автомобильных дорог общего пользования в Коммунарском сельском поселении

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Коммунарского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Стратегически важной задачей развития муниципальной сети автомобильных дорог Коммунарского сельского поселения является доведение технических параметров дорог.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, для доведения их уровня загрузки до нормативных требований уже сегодня необходимо ежегодное финансирование 5200,0 тыс. рублей. В целом на автомобильные дороги внутрипоселкового значения ежегодно требуется около 4536,608 тыс. рублей, с учетом финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания по нормативу, рассчитанному в соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 08.02.2012 № 22 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Коммунарского сельского поселения на указанные цели».

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Коммунарском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел II.

Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации, целевые показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Срок реализации Программы – 2015 – 2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджета Коммунарского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения».

Информация о целевых показателях Программы представлена
в таблице № 1.

Таблица № 1

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Еди-ница изме-рения | Ожидаемое значение целевых показателей, предусмотренных Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения | про-цен-тов | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения | про-цен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел III

Система программных мероприятий, ресурсное

обеспечение, сроки и источники финансирования

3.1. Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий (таблица № 3):

3.1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них.

3.1.2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них.

3.1.5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них

3.1.6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них.

3.2. В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы» планируется привлечение средств областного бюджета.

На сети автомобильных дорог общего пользования сроки и очередность реализации Программы будут определяться в увязке с задачами, предусмотренными областными целевыми программами.

Для сохранения протяженности автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, приоритеты будут отдаваться реконструкции участков автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки, участков на подходах к крупным транспортным узлам и населенным пунктам.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы

| № п/п | Наименование направления использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них, всего | 3300,0 | 3300,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4300,0 | 4300,0 | 24800,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Коммунарского сельского поселения, всего, в том числе: | 3300,0 | 3300,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4300,0 | 3300,0 | 23800,0 |
|  | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: | 657,8 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4657,8 |
|  | в том числе областные | 588,9 | - | - | - | - | - | 588,9 |
|  | ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2500,0 | 2500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 20000,0 |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе средства дорожного фонда Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе средства дорожного фонда Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе средства дорожного фонда Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства дорожного фонда Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Всего по Программе (источники финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства дорожного фонда Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Всего по Программе (направление использования) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги внутрипоселкового значения, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства дорожного фонда Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  | автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства дорожного фонда Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица № 3

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок испол-нения (годы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. Ответственный исполнитель – Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | 2015 –2020 | средства бюджета Коммунарского сельского поселения | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4800,0 |
| 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. Ответственный исполнитель – Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | 2015 –2020 | средства бюджета Коммунарского сельского поселения | 2500,0 | 2500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 20000,0 |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. Ответственный исполнитель – Администрация Коммунарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов будет сформирован в 2014 году по результатам обследования дорог) | 2015 –2020 | средства бюджета Коммунарского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: подготовка проектной документации. Ответственный исполнитель – министерство транспорта Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | 2015 –2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них. Ответственный исполнитель – министерство транспорта Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов представлен в таблице № 4) | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: подготовка проектной документации. Ответственный исполнитель – министерство транспорта Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | 2015 –2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования

внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них на 2015 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Текущий ремонт автодороги по ул. Промышленная х. Заречный Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 2500,0 |
|  | Итого | 2500,0 |

Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования

внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них на 2016 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Текущий ремонт автодороги по ул. Комарова п. Красногорняцкий Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 2500,0 |
|  | Итого | 2500,0 |

Таблица № 6

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования

внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Текущий ремонт автодороги по ул. Поваренкина п. Красногорняцкий Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 4000,0 |
|  | Итого | 4000,0 |

Таблица № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования

внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Текущий ремонт автодороги по ул. Кирова п.Верхнегрушевский Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 4000,0 |
|  | Итого | 4000,0 |

Таблица № 8

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования

внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них на 2019 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Текущий ремонт автодороги по ул. Продольная п. Новосветловский Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 3500,0 |
|  | Итого | 3500,0 |

Таблица № 9

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования

внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них на 2020 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Текущий ремонт автодороги по ул. Мичурина п. Новосветловский Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 3500,0 |
|  | Итого | 3500,0 |

Раздел IV.

Нормативное обеспечение Программы

Для достижения цели Программы принятия нормативных правовых актов не требуется.

Раздел V.

Механизм реализации, организация

управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы –Администрация Коммунарского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного, федерального и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Муниципальный заказчик предоставляет оперативные отчеты о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ .

Муниципальный заказчик подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Коммунарского сельского поселения проект постановления об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия Программы. Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации Программы:

информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, с описанием причин необходимости таких изменений, а также причин несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета поселения;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального, областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения .

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за весь период реализации Программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств Администрация Коммунарского сельского поселения подготавливает в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении муниципальной долгосрочной целевой программы в целом для рассмотрения Главой.

Глава по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год в случае необходимости принимает решение о:

корректировке в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы;

приостановлении реализации в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

прекращении реализации в установленном порядке действующей муниципальной долгосрочной целевой программы с исключением расходов на ее реализацию.

В случае принятия Главой решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ Администрация Коммунарского сельского поселения в месячный срок вносит соответствующий проект постановления в порядке, установленном Регламентом Администрации Коммунарского сельского поселения.

Отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия муниципальной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  бюджета Коммунарского сельского поселения в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения.

Информация о разработке и реализации Программы размещается на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Коммунарского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Раздел VI.

Оценка эффективности реализации Программы

Результат реализации Программы оценивается эффектом от реализации мероприятий Программы в сфере деятельности транспорта, а также внетранспортным эффектом.

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобство в пути следования.

Внетранспортный эффект связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог внутрипоселкового значения на социально-экономическое развитие области и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог внутрипоселкового значения отнесены:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью транспортного и внетранспортного эффектов с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса региона в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе в сельской местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы позволит:

выполнить ремонт на 3,481 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

поддержание автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог внутрипоселкового значения на уровне 9,7 процентов от общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы» приведена в Приложении № 2 к постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения, утверждающему Программу.

Специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                        Т.В. Толстолуцкая

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие дорог и улично-дорожной

сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»

ПЛАН

действий по привлечению средств федерального, областного бюджета

на реализацию мероприятий муниципальной  долгосрочной целевой программы

«Развитие дорог и улично-дорожной

сети Коммунарского сельского поселения

Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы» планируется привлечение средств областного бюджета.

Приложение № 2

к постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения

от 06.08.2012 № 232

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2015 - 2020 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы –Администрацией Коммунарского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы в расчете на единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

, ,

где ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

Специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                        Т.В. Толстолуцкая