РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014г.                 	        № 69	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Благоустройство территории Коммунарского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы» по результатам за 2013год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2013 год по программе «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы» согласно приложению 2.

3. Данное постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации в сети Интернет

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

от 19.02.2014г. № 69

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы»

I. Финансирование мероприятий  целевой программы

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы», в том числе в 2013 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2012 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 4 716,8тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 4 716,8  тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год представлен в

таблице № 1.

таблице № 1

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 4716,8 | 4716,8 | 4716,8 | 100,0 |
| 2. | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - |
| Итого |  | 4716,8 | 4716,8 | 4716,8 | 100,0 |

Перечень завершенных мероприятий Программы:

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на содержание уличного освещение поселения, содержание наружных сетей электроснабжения, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка);
отлов безнадзорных и утилизация животных; организация и содержание мест захоронения; дезинфекция колодцев; противоклещевая обработка кладбищ; Устройство дренажа; изготовление и экспертиза ПСД; изготовление эскиза знака въездного; приобретение и установка детских площадок; приобретение баннеров и стоек; установка баннеров; приобретение бензокосилок, рассады цветов, расходных материалов к косам, строительных материалов, светодиодных лент; освещение реализации Программы в средствах массовой информации (СМИ) и иные работы связанные с благоустройством территории Коммунарского сельского поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Мероприятия

В соответствии с программой за счет средств  местного бюджета проводились мероприятия по оплаты электроэнергии за уличное освещение в сумме 1 998,7 тыс. руб.

Содержание сетей уличного освещения и ремонт уличного освещения в х.Заозерье оплачены в сумме 406,7 тыс.руб.

ПСД на линии уличного освещения 146,9 тыс. руб.

Технологическое присоединение к электросетям 0,6 тыс. руб.

Содержание зеленых насаждений, уборка и вывоз стихийных свалок и случайного мусора 581,6 тыс. руб.

Приобретение декоративных цветов в стадии цветения для высадки на клумбы 5,8 тыс.руб.

Противоклещевая обработка кладбищ 28,7 тыс.руб.

Отлов и утилизация бродячих животных 38,0 тыс. руб.

Расходы на заработную плату сезонным рабочим 576,3 тыс.руб.

Заработная плата несовершеннолетним гражданам 31,1 тыс.руб.

Дезинфицирующие работы на водопроводных  сетях и сооружениях резервуаров

15,6 тыс.руб.

Приобретение мотокосилок 17,1 тыс.руб.

Приобретение и монтаж детских площадок 314,7 тыс. руб.

Расходные материалы к косам 19,2 тыс. руб.

Приобретение баннеров 36,0 тыс. руб.

Монтаж стоек под баннеры 36,0 тыс. руб.

Приобретение электросчетчиков 14,9 тыс. руб.

Изготовление эскиза въездного знака поселения 7,3 тыс.руб.

Монтаж остановочного павильона 28,7 тыс.руб.

Строительные материалы для благоустройства территории, примыкающей к зданию модульного СДК п.Малая Сопка 99,8 тыс. руб.

Приобретение прожектора, кабеля,котроллера, ленты светодиодной 15,1 т.р.

Энергетическое обследование газовой котельной 99,9 тыс.руб.

Устройство дренажа 98,6 тыс.руб.

Благоустройство модульного СДК 98,0 тыс. руб.

Утилизация и вывоз ТБО по поселению 45,0 тыс. руб.

В соответствии с программой «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы» за счет средств  местного бюджета проводились мероприятия по благоустройству поселения на сумму 4761,8тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные цели и задачи программы.

Глава Коммунарского

сельского поселения                         		О.В. Безрукавая

Приложение 2

к постановлению

от 19.02.2014г. № 69

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» января 2014года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- тель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 4761,8 | 4761,8 |  | 4761,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4761,8 |  | 4761,8 | 4761,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие № 1 Уличное освещение территории поселения |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2552,9 |  | 2552,9 | 2552,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2552,9 |  | 2552,9 | 2552,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие № 2 Озеленение |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 587,4 |  | 587,4 | 587,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 587,4 |  | 587,4 | 587,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Мероприятие № 3 Организация и содержание мест захаронения |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 28,7 |  | 28,7 | 28,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 28,7 |  | 28,7 | 28,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Мероприятие № 4 Отлов и утилизация бродячих животных |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 5 | Мероприятие № 5 Прочие мероприятия |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 1509,8 |  | 1509,8 | 1509,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1509,8 |  | 1509,8 | 1509,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Мероприятие № 6 Утилизация и вывоз твердых бытовых отходов |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы			Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер							А.В. Ажиненко