РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014г.                 	        № 58	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы  «Развитие малоэтажной застройки» и оценке

ее эффективности по результатам  за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения  от 04.09.2013 г. № 284  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  «Развитие малоэтажной застройки»по результатам за 2014 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить итоговый отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2014 год по программе «Развитие малоэтажной застройки» согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки»по результатам за 2014 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки» по результатам за 2014 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 26.02.2015г. № 58

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие малоэтажной застройки»

по результатам за 2014 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Развитие малоэтажной застройки», в том числе в 2014 году (далее – Программа)

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2014 году  финансирование не выделялось.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2014 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | -- | -- | -- | -- |
| Итого |  | -- | -- | -- | -- |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на обеспечение населения Коммунарского сельского поселения доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, достижение установленных контрольных значений целевого показателя ежегодного ввода жилья, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

В рамках реализации программы в 2014 году проводились следующие мероприятия:

Снижение административных барьеров в строительстве.

Стимулирование частной инициативы граждан; формирование условий для создания жилищных некоммерческих   объединений   граждан,   в   том   числе, на основе созданных обществ (товариществ) по управлению многоквартирными домами, жилищно-строительных кооперативов и сберегательных касс.

Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий

Развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки с привлечением собственных средств застройщиков.

Обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.

В результате выполнения данных мероприятий выполнены основные задачи данной программы:

Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья.

Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом-класса), включая создание фонда жилья социального найма.

Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территории.

Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

В результате решения данных задач основные ожидаемые результаты  программы не достигнуты, так как финансирование из областного и федерального бюджетов перенесено на более поздние сроки.

Глава Коммунарского

сельского поселения                            		О.В. Безрукавая

Приложение 4 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 26.02.2015г. № 58

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки» за 2014 год

- Показатель 1. Наличие сметной документации на проектирование строительства жилых домов, помещений и коммунальной инфраструктуры (экз.)

- Планируемое значение показателя не достигнуто, так как финансирование по достижению данного показателя перенесено на 2018 год.

Показатель 2. Ввод жилья.

Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечен ввод жилья 1000 кв. м.

- Индекс результативности I= SUM (0,50*1,0)+ (0,50*1,0)=1,0

Рассчитываем вес показателя:

- М п= 1/2=0,50

- Так как показатели направлены на повышение целевого значения, то рассчитывается по формуле: S= 1/2= 0,5

- Индекс эффективности программы Iэ= (0,0*1,0) /0= 0,0- низкий уровень эффективности.

- Анализ реализации программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Не смотря на низкий уровень эффективности программы принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении, так как финансирование для достижения конечных целей из областного и федеральных бюджетов перенесено на более поздние сроки.

- Глава Коммунарского

- сельского поселения                                       О.В. Безрукавая

- Приложение N 3 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 26.02.2015г.

- № 58

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие малоэтажной застройки»

(наименование  муниципальной программы)

за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом-класса), включая создание фонда жилья социального найма | -- | -- | -- | -- | Наличие сметной документации на проектирование строительства жилых домов, помещений и коммунальной инфраструктуры | шт | -- | -- | -- |
| 2. | Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.. | Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья | -- | -- | -- | -- | Ввод жилья | Кв.м | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 5. | Стимулирование частной инициативы граждан; формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе, на основе созданных обществ (товариществ) по управлению многоквартирными домами, жилищно-строительных кооперативов и сберегательных касс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки с привлечением собственных средств застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Коммунарского    сельского поселения                                                        О.В. Безрукавая

- Приложение N 2 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 26.02.2015г. № 58

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малоэтажной застройки»

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик _Администрация Коммунарского сельского поселения_________

Источник финансирования ___ бюджет Коммунарского сельского поселения , областной бюджет, федеральный бюджет, средства застройщиков, средства

граждан______________

(бюджет Коммунарского сельского поселения, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 2014 год |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Сметная документация на проектно-изыскательские работы | -- | -- | -- | -- | 12257,7 | -- | -- | -- |
| 2. | Строительство и ввод жилья | -- | -- | -- | -- | 521859,1 | -- | -- | -- |
|  | Итого по муниципальной программе | -- | -- | -- | -- | 534116,8 | -- | -- | -- |

Глава Коммунарского сельского поселения                                               О.В. Безрукавая

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.