Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021 					 № 39 			п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» и оценке ее эффективности по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 04.09.2013 г. № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2020 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. главы Администрации

Коммунарского

сельского поселения 								А.Ю. Точеный

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 26.03.2021г. № 39

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»

по результатам за 2020 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения», в том числе в 2020 году (далее – Программа).

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2020 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 4686,4 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 4686,096 тыс. рублей. Профинансировано 4686,096 тыс. руб. Общий процент выполнения Программы составил 99,9 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2020 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2020 год

(тыс. рублей)

| Наименование** | Источник финансирования*** | План | Факт | Откл. (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по изготовлению документации систем коммунальной инфраструктуры | местный | 140,0 | 140,0 | 0 |
| Мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение | местный | 2950,0 | 2950,0 | 0 |
| Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | местный | 406,8 | 406,8 | 0 |
| Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | местный | 300,0 | 299,978 | 0,022 |
| Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров | местный | 26,35 | 26,345 | 0,005 |
| Мероприятия по, противоклещевой обработке мест захоронений | местный | 80,8 | 80,75 | 0,05 |
| Мероприятия по борьбе с комарами | местный | 15,55 | 15,507 | 0,043 |
| Оплата рабочим по благоустройству -567744,14; Механический покос травы-27100,0 | местный | 594,9 | 594,844 | 0,056 |
| Приобретение присадки к топливу | местный | 11,0 | 10,98 | 0,02 |
| Приобретение дезсредств-4750,0; известь-1300,0; саженцы-21800,0; запчастей, расх. мат-лов к косам-65628,0 | местный | 93,5 | 93,478 | 0,022 |
| Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | местный | 67,5 | 67,414 | 0,086 |
| ИТОГО |  | 4686,4 | 4686,096 | 0,304 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:

- достаточная освещённость улично-дорожной сети, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций и ДТП, несчастных случаев и противоправных действий в темное время суток

- улучшенная и бесперебойная работа систем уличного освещения и теплоснабжения, увеличение количества уличных светильников

- снижение финансовой нагрузки на граждан, в сфере оплаты коммунальных услуг и повышение финансовой устойчивости предприятий ЖКХ

- сохранение площади зеленых насаждений, увеличение доли общественных территорий на которых проводятся посадочные и уходные работы

- организация и содержание мест захоронения.

- экологическое воспитание несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, приучение к бережному отношению к природе и родному краю, обеспечение временного трудоустройства безработных граждан.

- недопущение нападения безнадзорных животных на жителей поселения

И.О. главы Администрации

Коммунарского

сельского поселения 								А.Ю. Точеный

Приложение 1 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 26.03.2021 г. № 39

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» за 2020 год

- Показатель 1. Общая протяженность освещенных частей улиц поселения, (км).

- Эп = 30,4/30,4=1

- Показатель 2. Количество уличных светильников, (шт.)

- Эп = 538/538=1

- Показатель 3. Модернизированные системы теплоснабжения поселения (шт.)

- Эп = 0/0=1

- Показатель 4. Возмещение части платы граждан за потребленные тепло (тыс. руб.)

- Эп = 10,2/10,2=1

- Показатель 1.1. Площадь зеленых насаждений (га)

- Эп = 6,1/6,1=1

- Показатель 1.2. Доля общественных территорий на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы (%)

- Эп = 84,66/84,66=1

- Показатель 1.3. Количество аварийных ситуаций, связанных с падением сухостойных деревьев (ед.)

- Эп = 0/0=1

- Показатель 1.4. Доля мест захоронения в содержащихся в надлежащем виде (%)

- Эп = 81,66/81,66=1

- Показатель 1.5. Количество безработных граждан, в том числе несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в работы по благоустройству

- Эп = 12/12=1

- Показатель 1.6. Количество граждан, обратившихся с жалобами на нападение безнадзорных животных

- Эп = 0/0=1

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения показателей.

- Степень реализации основных мероприятий.

- СРом=9/9=1

- Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

- СРм = 9/9=1

- ССуз =4686,096/4686,4=1

- Эис = 1/1=1

- Так как Эис = 1, бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы.

- УРпр = 1x0.5+1x0.3+1x0.2=1

- Так как УРпр = 1, то уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан высоким.

- Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

И.О. главы Администрации

Коммунарского

сельского поселения 								А.Ю. Точеный