РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014г.                 	        № 70	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие

малоэтажного жилищного строительства

В Коммунарском сельском поселении

на 2013-2020 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие

малоэтажного жилищного строительства В Коммунарском сельском поселении

на 2013-2020 годы» по результатам за 2013год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2013 год по программе «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Коммунарском сельском поселении на 2013-2020 годы» согласно приложению 2.

3. Данное постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации в сети Интернет

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

от 19.02.2014г. № 70

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие малоэтажного жилищного строительства В Коммунарском сельском поселении на 2013-2020 годы» по результатам за 2013 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Развитие малоэтажного жилищного строительства В Коммунарском сельском поселении на 2013-2020 годы» , в том числе в 2013 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2013 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 13,8 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 13,8  тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год представлен в

таблице № 1.

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2013 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная свод ная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 100,0 |
| 2. | Внебюджетные источники, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого |  | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 100,0 |

Перечень завершенных мероприятий Программы

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на  развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселение», выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Основная цель программы- Обеспечение населения Коммунарского сельского поселения доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, достижение установленных контрольных значений целевого показателя ежегодного ввода жилья.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья.

Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом-класса), включая создание фонда жилья социального найма.

Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территории.

Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Сметная документация на проектно-изыскательские работы в сумме 12,0 тыс.руб. по объектам:

- строительство 3-х этажного 24-квартирного жилого дома, расположенного по ул. Мелиховская в п. Новосветловский Октябрьского района;

- строительство четырех 3-х этажных 24-квартирных жилых домов, расположенных в южной части п. Красногорняцкий Октябрьского района РО.

Техническая инвентаризация изменений, характеристик объектов капитального строительства жилищного фонда в сумме 1,8 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные цели и задачи программы.

Глава Коммунарского сельского поселения                         		О.В. Безрукавая

Приложение 2

к постановлению

от 19.02.2014г. № 70

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие малоэтажного жилищного строительства в Коммунарском сельском поселении на 2013-2020 годы»

по состоянию на «01» января 2014года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- тель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 13,8 | 13,8 |  | 13,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 13,8 |  | 13,8 | 13,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие 1.1 Сметная документация на проектно-изыскательские работы |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 1.2 Техническая инвентаризация изменений, характеристик объектов капитального строительства жилищного фонда |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                                   О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической	службы			        Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер								        А.В. Ажиненко