РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2013г.                 	        № 80	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации долгосрочной целевой

программы  «Развитие  сети внутрипоселковых

автомобильных дорог в Коммунарском

сельском поселении на 2010-2014 годы»

по результатам  за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации                  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации долгосрочной целевой программы  «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2012 год по программе «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 80

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы  «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год.

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2011 - 2014 годы», с учетом дефицита финансовых средств, ставилась задача сохранения сети дорог поселения. До зимы 2011 – 2012 года данная задача выполнялась. Основная сеть дорог поселения за счет ее содержания, ремонта и капитального ремонта поддерживалась в состоянии, обеспечивающем требования безопасности движения. Однако в результате одновременного действия ряда факторов произошло катастрофическое изменение ситуации на сети дорог поселения.

В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог. При нормативном объеме ремонта в 4,7 км в год фактически осуществлялся ремонт на 0,3 км дорог ремонта, капитального ремонта, соответственно.

Все это привело к накоплению дефектов, деформаций, микротрещин. 
В связи с необычайно длительной, холодной, с резкими перепадами температур зимы 2011 – 2012 года произошло катастрофическое разрушение участков автомобильных дорог, которые не ремонтировались в нормативные сроки. 
В результате процент дорог, не соответствующих нормативным требованиям составляет 40,0 процентов в 2012 году. Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз изменения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов: 2012 год – 
49 процента, 2013 год – 62 процента, 2014 год – 74 процента , 2015 год – 
83 процента, 2016 год – 83 процента, 2017 год – 83 процента, 2018 год – 
83 процента, 2019 год – 83 процента.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Для достижения цели необходимо было решение в 2012 году  следующих задач:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности бюджета Коммунарского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году. Задачей каждого этапа является содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «доля протяженности  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения».

В 2012 году деятельность Администрации Коммунарского сельского поселения была направлена на решение этих задач. Общий объем расходов направленный  на:

-   поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем  категории дороги  и сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  местного значения составил    635,2 тыс. рублей;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования  местного значения составил    1332,3 тыс.рублей;

2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств.

- На реализацию программных мероприятий было предусмотрено 1 967,535 тыс. рублей. Исполнение программных мероприятий составило 1 967,535 тыс. рублей. В результате исполнения программы было произведено устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов по ул. Мокролусова п. Новосветловский на сумму 199,997 тыс. руб. Производилась механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; распределение противогололедных материалов на сумму 144,925 тыс. руб., а также скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом на сумму 160,186 тыс. руб.

- Установлены недостающие дорожные знаки в п. Верхнегрушевском по ул. Школьная на сумму 179,900 тыс. руб. Разработана дислокация дорожного движения на сумму 81,464 тыс. руб. Произведена разметка дорог в п. Красногорняцкий по ул. Центральная на сумму 68,753 тыс. руб. Произведен ямочный ремонт дороги по ул. Гагарина п. Верхнегрушевский на сумму 204,006 тыс. руб.; ямочный ремонт  по пер. Октябрьский п. Верхнегрушевский на сумму 204,006 тыс. руб.; ямочный ремонт по ул. Ленина п. Верхнегрушевский на сумму 724,298 тыс. руб.

3. Перечень не завершенных в течении года мероприятий Программы.

Незавершенных мероприятий нет.

Приложение 2 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 80

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» января 2013 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования |  | Уточненный план бюджетных ассигнований |  | Фактически доведено объемов финансирования до |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  | Причины неисполнения плана бюджет- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  |  | на текущий год (тыс. рублей) |  | получателей средств бюджета поселения за |  |  |  |  | ных ассигнований |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | L 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего |  | 1 967,535 |  | 1 967,535 |  |  | 1 967,535 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 736,0 |  |  | 736,0 |  | 736,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 231,535 |  |  | 1 231,535 |  | 1 231,535 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1 | Мероприятие № 1 - Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 199,997 |  |  | 199,997 |  | 199,997 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 199,997 |  |  | 199,997 |  | 199,997 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Мероприятие № 2 - механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; распределение противогололедных материалов |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 144,925 |  |  | 144,925 |  | 144,925 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 45,7 |  |  | 45,7 |  | 45,7 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 99,225 |  |  | 99,225 |  | 99,225 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 3 | Мероприятие № 3 - скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом; |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 160,186 |  |  | 160,186 |  | 160,186 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 160,186 |  |  | 160,186 |  | 160,186 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 4 | Мероприятие № 4 - установка недостающих дорожных знаков; |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 179,900 |  |  | 179,900 |  | 179,900 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 179,900 |  |  | 179,900 |  | 179,900 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 5 | Мероприятие № 5 - разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов; - паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений; |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 81,464 |  |  | 81,464 |  | 81,464 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 81,464 |  |  | 81,464 |  | 81,464 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Разметка дорог |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 68,753 |  |  | 68,753 |  | 68,753 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 68,753 |  |  | 68,753 |  | 68,753 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Ямочный ремонт дороги по ул. Гагарина п. Верхнегрушевский Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 204,006 |  |  | 204,006 |  | 204,006 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 204,006 |  |  | 204,006 |  | 204,006 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Ямочный ремонт дороги по пер. Октябрьский п. Верхнегрушевский Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 204,006 |  |  | 204,006 |  | 204,006 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 204,006 |  |  | 204,006 |  | 204,006 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Мероприятие № 9 Ямочный ремонт дороги по ул. Ленина п. Верхнегрушевский Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  |  | 724,298 |  |  | 724,298 |  | 724,298 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 724,298 |  |  | 724,298 |  | 724,298 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |

Глава Коммунарского сельского поселения                                 О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы		         Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер					         А.В. Ажиненко