РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2012г.                 	        № 118	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации долгосрочной целевой

программы  «Развитие  сети внутрипоселковых

автомобильных дорог в Коммунарском

сельском поселении на 2010-2014 годы»

по результатам  за 2011 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации                  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации долгосрочной целевой программы  «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2011 год по программе «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 06.04.2012г. № 118

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы  «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год.

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике

Для достижения цели необходимо было решение в 2011 году  следующих задач:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности бюджета Коммунарского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году. Задачей каждого этапа является содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «доля протяженности  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения».

В 2011 году деятельность Администрации Коммунарского сельского поселения была направлена на решение этих задач. Общий объем расходов направленный  на:

-   поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем  категории дороги  и сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  местного значения составил    362,9 тыс. рублей;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования  местного значения составил    2745,1 тыс.рублей;

2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств.

На реализацию программных мероприятий было предусмотрено 3108,0 тыс. рублей. Исполнение программных мероприятий составило 3108,0 тыс. рублей. В результате исполнения программы был произведен ремонт дорог по ул. Центральная до ул.Чапаева п. Красногорняцкий, ямочный ремонт дороги по ул.Центральная п. Красногорняцкий( от автодороги Новочеркасск- Каменоломни до первого примыкания с правой стороны), ямочный ремонт дороги по ул. Центральная п. Красногорняцкий (от ул.Чапаева до второго примыкания слева), оплачены  составление сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Чапаева п. Красногорняцкий»; составление сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Борзик п. Красногорняцкий».

3. Перечень не завершенных в течении года мероприятий Программы.

Незавершенных мероприятий нет.

Приложение 2 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 06.04.2012г. № 118

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 3 108,0 | 3 108,0 |  | 3 108,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3 108,0 |  | 3 108,0 | 3 108,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие № 1 Расчистка дорог от снега по улицам п. Новосветловский на территории Коммунарского (с) поселения Октябрьского района Ростовской области |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание дорог |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 342,9 |  | 342,9 | 342,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 342,9 |  | 342,9 | 342,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная до ул. Чапаева в Коммунарском (с) поселении Октябрьского района |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2541,5 |  | 2541,5 | 2541,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2541,5 |  | 2541,5 | 2541,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Мероприятие № 4 Ямочный ремонт дороги по ул. Центральная п. Красногорняцкий (от автодороги Новочеркасск-Каменоломни до первого примыкания с правой стороны) Октябрьского района Ростовской области |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Ямочный ремонт дороги по ул. Центральная п. Красногорняцкий (от ул. Чапаева до второго примыкания слева) Октябрьского района Ростовской области |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Составление сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Чапаева» |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Составление сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Борзик» |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Глава Коммунарского сельского поселения                                 О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы		         Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер					         А.В. Ажиненко