Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

10.04.2020г. 		 № 51			 п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной системы»

и оценке ее эффективности

по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 04.09.2013 г. № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по результатам за 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по результатам за 2019 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Коммунарского

сельского поселения 							 О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 10.04.2019г. № 51

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2019 год.

Целью Программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышение уровня безопасности движения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Коммунарского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса в поселении.

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли минерально-строительных материалов, каменного угля, продовольственных грузов. На их долю приходится более 60 процентов всех перевозок грузов.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние.

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо было решение в 2019 году следующих задач:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности бюджета Коммунарского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году. Задачей каждого этапа является содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 2019 году деятельность Администрации Коммунарского сельского поселения была направлена на решение этих задач.

Объем расходов по источникам финансирования за 2019 год представлен в

таблице № 1.

| Наименование | Источник финансирования | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и содержание дорог | местный | 1 232 400,00 | 1 107 833,66 | 124 566,34 |
| Ремонт и содержание дорог (строй контроль) | местный | 11 900,00 | 11 805,33 | 94,67 |
| Ремонт и содержание дорог | областной | 389 800,00 | 389 800,00 | 0,00 |
| Ремонт и содержание дорог | местный | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 1 638 100,00 | 1 513 438,99 | 124 661,01 |

В результате проведенных мероприятий поставленные задачи выполнены.

2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств.

- На реализацию программных мероприятий было предусмотрено 1 638,1 тыс. рублей. Исполнение программных мероприятий составило 1 513,439 тыс. рублей. или 92,4 %, в том числе за счет средств областного бюджета 371,2 тыс. руб. и софинасирование местного бюджета 1123,639 тыс. руб. Мероприятия выполнялись в рамках преданных полномочий с районного уровня за счет межбюджетных трансфертов по соглашению о передаче части полномочий.

- 3. Перечень не завершенных в течении года мероприятий Программы.

Незавершенных мероприятий нет.

Специалист по делопроизводству,

архивной работе								Т.В. Толстолуцкая

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 10.04.2020г. № 51

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%).

Эп = 99/99=1

Показатель 2. . Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, (%)

Эп = 99/99=1

Показатель 3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) ( %)

Эп = 99/99=1

Показатель 4. Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием (%)

Эп = 99/99=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения показателей.

Степень реализации основных мероприятий.

СРом=13/13=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

СРм = 13/13=1

ССуз = 5/5=1

Эис = 1/1=1

Так как Эис = 1, бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы.

УРпр = 1x0.5+1x0.3+1x0.2=1

- Так как УРпр = 1, то уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан высоким.

- Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

- Глава Администрации Коммунарского

- сельского поселения                                                                          О.В. Безрукавая