- ОТЧЕТ № 2 от 28.03.2012г.

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 3 108,0 | 3 108,0 |  | 3 108,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3 108,0 |  | 3 108,0 | 3 108,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие № 1 Расчистка дорог от снега по улицам п. Новосветловский на территории Коммунарского (с) поселения Октябрьского района Ростовской области |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание дорог |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 342,9 |  | 342,9 | 342,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 342,9 |  | 342,9 | 342,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная до ул. Чапаева в Коммунарском (с) поселении Октябрьского района |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2541,5 |  | 2541,5 | 2541,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2541,5 |  | 2541,5 | 2541,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Мероприятие № 4 Ямочный ремонт дороги по ул. Центральная п. Красногорняцкий (от автодороги Новочеркасск-Каменоломни до первого примыкания с правой стороны) Октябрьского района Ростовской области |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Ямочный ремонт дороги по ул. Центральная п. Красногорняцкий (от ул. Чапаева до второго примыкания слева) Октябрьского района Ростовской области |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Составление сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Чапаева» |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Составление сметы на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Борзик» |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Глава Коммунарского сельского поселения                                 О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы			Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер							А.В. Ажиненко