РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014г.                 	        № 60	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации долгосрочной целевой

программы  «Развитие  сети внутрипоселковых

автомобильных дорог в Коммунарском

сельском поселении на 2010-2014 годы»

по результатам  за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации                  долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации долгосрочной целевой программы  «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2013 год по программе «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложению 2.

3. Данное постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации в сети Интернет

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

от 19.02.2014г. № 60

1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы  «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год.

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2011 - 2014 годы», с учетом дефицита финансовых средств, ставилась задача сохранения сети дорог поселения. До зимы 2011 – 2012 года данная задача выполнялась. Основная сеть дорог поселения за счет ее содержания, ремонта и капитального ремонта поддерживалась в состоянии, обеспечивающем требования безопасности движения. Однако в результате одновременного действия ряда факторов произошло катастрофическое изменение ситуации на сети дорог поселения.

В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог. При нормативном объеме ремонта в 4,7 км в год фактически осуществлялся ремонт на 0,3 км дорог ремонта, капитального ремонта, соответственно.

Все это привело к накоплению дефектов, деформаций, микротрещин. 
В связи с необычайно длительной, холодной, с резкими перепадами температур зимы 2011 – 2012 года произошло катастрофическое разрушение участков автомобильных дорог, которые не ремонтировались в нормативные сроки. 
В результате процент дорог, не соответствующих нормативным требованиям составляет 40,0 процентов в 2012 году. Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз изменения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов: 2012 год – 49 процента, 2013 год – 62 процента, 2014 год – 74 процента , 2015 год – 
83 процента, 2016 год – 83 процента, 2017 год – 83 процента, 2018 год – 
83 процента, 2019 год – 83 процента.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Для достижения цели необходимо было решение в 2013 году  следующих задач:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности бюджета Коммунарского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году. Задачей каждого этапа является содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «доля протяженности  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения».

В 2013 году деятельность Администрации Коммунарского сельского поселения была направлена на решение этих задач. Общий объем расходов направленный  на:

-   поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем  категории дороги  и сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  местного значения составил   13 588,8 тыс. рублей;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования  местного значения составил    11 741,1 тыс.рублей;

- уборка дорог от снега, посыпка дорог песчано-солевой смесью 439,0 тыс. руб.;

- выполнение искусственных неровностей на дорогах 179,9 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки 32,5 тыс.руб.;

- вертикальная планировка дорог 99,2 тыс. руб.;

- ремонт водоотводной канавы 209,0 тыс. руб.;

- грейдерование 197,1 тыс. руб.;

- инженерно-геодезические изыскания, ПСД 99,8 тыс. руб.;

- экспертиза ПСД 62,0 тыс. руб.;

- монтаж дорожных знаков 112,9 тыс. руб.;

- проект на капремонт 99,8 тыс.руб.;

- сметная документация 99,8 тыс. руб.;

- строительный контроль на ремонт дорог 130,0 тыс. руб.;

- инвентаризация дорог( изготовление паспортов) 86,7 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий поставленные задачи  выполнены

2. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств.

- На реализацию программных мероприятий было предусмотрено 13 588,8 тыс. рублей. Исполнение программных мероприятий составило 13 588,8 тыс. рублей. В результате исполнения программы были произведены следующие работы по объектам:

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исправление профиля автодорог в п.Верхнегрушевский | - | - | 99,9 | 99,9 |
| 2 | Содержание атодороги по ул.Промышленная в х.Заречный | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания на капитальный ремонт дороги п. Красногорняцкий ул. Центральная | - | - | 67,7 | 67,7 |
| 4 | Расчистка дорог от снега | - | - | 318,2 | 318,2 |
| 5 | Песко-солевая смесь на дороги | - | - | 120,8 | 120,8 |
| 6 | Грейдерование автодороги ул.Карла Маркса п. Новосветловский | - | - | 97,2 | 97,2 |
| 7 | Монтаж дорожных знаков п. Верхнегрушевский ул. Мичурина | - | - | 112,9 | 112,9 |
| 8 | Выполнение работ по установке искусственных неровностей п. Верхнегрушевский ул. Мичурина | - | - | 99,9 | 99,9 |
| 9 | Выполнение работ по установке искусственных неровностей | - | - | 80,0 | 80,0 |
| 10 | Работы по ремонту автодорог по ул. Центральная,ул. Свердлова в п. Красногорняцкий и ул. Промышленная в х. Заречный | - | - | 99,9 | 99,9 |
| 11 | Нанесение дорожной разметки краской по пер. Октябрьский в п. Верхнегрушевский 410 метров, в п.Новосветловский ул.Мокроусова-670 метров, в х. Коммуна ул. Пролетарская 2,039 км согласно контракту № 39-13 от 11.04.2013г. | - | - | 32,5 | 32,5 |
| 12 | Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Центральная (от ул. Чапаева до территории школы)в п. Красногорняцкий Окт р-на РО (раздел ППО) | - | - | 99,7 | 99,7 |
| 13 | Изготовление проектной документации по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Центральная (от ул. Чапаева до территории школы)в п. Красногорняцкий Окт р-на РО (раздел ТКР) |  |  | 99,8 | 99,8 |
| 14 | Проектная документация по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Центральная (от ул. Чапаева до территории школы)в п. Красногорняцкий Окт р-на РО (сметная док-ция)) |  |  | 99,8 | 99,8 |
| 15 | Экспертиза сметной документации: -локальная смета на ремонт автодороги по ул.Борзик вп.Красногорняцкий | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 16 | Вертикальная планировка поверхности автодороги по ул. Тепличная в х. Привольный(грейдерование) | - | - | 99,2 | 99,2 |
| 17 | ПСД на ремонт водоотводной канавы автодороги по ул. Ленина п. Верхнегрушевский | - | - | 25,0 | 25,0 |
| 18 | Экспертиза ПСД на ремонт водоотводной канавы автодороги по ул. Ленина п. Верхнегрушевский | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 19 | Ремонт водоотводной канавы автодороги по ул. Ленина п. Верхнегрушевский | - | - | 169,0 | 169,9 |
| 20 | Экспертиза сметной документации по договору № 0747-НЭП-13 от 15.05.2013г. 59,0 т.р. - ремонт автодороги в п.Красногорняцкий по ул. Свердлова до ул. Поваренкина КСП - ремонт участков автодороги в п. Красногорняцкий по ул. Центральная от въезда в поселок до ул. Чапаева и от ул. Борзик до ул. Толстого КСП - ремонт автодороги в п.Верхнегрушевский по пер. Зеленый и ул. Кирова - ремонт автодороги в п. Новосветловский по ул. Мичурина КСП | - | - | 59,0 | 59,0 |
| 21 | Ремонт автодороги в п.Новосветловский ул. Мичурина | - | - | 742,8 | 742,8 |
| 22 | Ремонт участков автодороги в п. Красногорняцкий по ул. Центральная от въезда в поселок до ул. Чапаева и от ул. Борзик до ул. Толстого | - | - | 2227,2 | 2227,2 |
| 23 | Ремонт участка автодороги в п. Красногорняцкий по ул. Свердлова до ул. Поваренкина | - | - | 3561,5 | 3561,5 |
| 24 | Ремонт автодороги в п. Верхнегрушевский по пер. Зеленый и ул. Кирова | - | - | 4430,2 | 4430,2 |
| 25 | Услуга по строительному контролю за выполнением работ по объекту: «Ремонт автодороги по ул. Мичурина поселка Новосветловский» |  |  | 8,8 | 8,8 |
| 26 | Услуга по строительному контролю за выполнением работ по объекту: «Ремонт автодороги по ул. Свердлова до ул.Поваренкина поселка Красногорняцкий» |  |  | 42,3 | 42,3 |
| 27 | Стройконтроль по ремонту участка автодороги по ул.Центральной от въезда в поселок до ул.Чапаева и от ул.Борзик до ул.Толстого п.Красногорняцкий |  |  | 26,4 | 26,4 |
| 28 | Выполнение инвентаризационных работ |  |  | 86,7 | 86,7 |
| 29 | Строительный контроль за выполнением работ по объекту:"Ремонт автодороги по ул.Зеленой и по ул.Кирова п.Верхнегрушевский |  |  | 52,6 | 52,6 |
| 30 | Содержание атодорог по ул.Весовая, пер.Октябрьский и ул.Гагарина в п.Верхнегрушевский Коммунарского сельского поселения | 444,8 | - | - | 444,8 |
| 31 | Содержание автодороги по ул.Промышленная в х.Заречный | 17,1 | - | - | 17,1 |
| 32 | Содержание автодороги по ул.Промышленная в х.Заречный | 99,9 | - | - | 99,9 |
|  | ИТОГО: | 561,8 | - | 13027,0 | 13588,8 |

3. Перечень не завершенных в течении года мероприятий Программы.

Незавершенных мероприятий нет.

Приложение 2

к постановлению

от 19.02.2014г. № 60

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2015 годы» по состоянию на «01» января 2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- тель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | L 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 13588,8 | 13588,8 |  | 13588,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 561,8 |  | 561,8 | 561,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 13027,0 |  | 13027,0 | 13027,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие № 1 - Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкра шивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повре ждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 11 969,7 |  | 11 969,7 | 11 969,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 561,8 |  | 561,8 | 561,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11407,9 |  | 11407,9 | 11407,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие № 2 - механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; распределение противогололедных материалов |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 439,0 |  | 439,0 | 439,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 439,0 |  | 439,0 | 439,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Мероприятие № 3 - скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом; |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Мероприятие № 4 - установка недостающих дорожных знаков; |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Комму нарского сельского поселения | всего |  | 112,9 |  | 112,9 | 112,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 112,9 |  | 112,9 | 112,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 5 | Мероприятие № 5 - разработка проектов содержа ния автомобильных дорог, организации дорожного движе ния, схем дислокации дорож ных знаков и разметки, экспер тиза проектов; - паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений; |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 695,6 |  | 695,6 | 695,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 695,6 |  | 695,6 | 695,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Мероприятие № 6 Разметка дорог |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Комму нарского сельского поселения | всего |  | 32,5 |  | 32,5 | 32,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 32,5 |  | 32,5 | 32,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 7 | Мероприятие № 7 Ремонт водоотводной канавы |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 209,0 |  | 209,0 | 209,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 209,0 |  | 209,0 | 209,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 8 | Мероприятие № 8 Строительный контроль |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 130,1 |  | 130,1 | 130,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 130,1 |  | 130,1 | 130,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                 О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы		         Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер					         А.В. Ажиненко