- ОТЧЕТ №3 от 28.03.2012г.

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 151,4 | 151,4 |  | 151,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 151,4 |  | 151,4 | 151,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Смета на проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция водоводов в п. Красногорняцкий, п. Новосветловский, п. Верхнегрушевский, х. Привольный Октябрьского (с) района Ростовской области |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Очистка участка ливневого трубопровода в п. Красногорняцкий по ул. Свердлова-ул. Чапаева |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 31,5 |  | 31,5 | 31,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 31,5 |  | 31,5 | 31,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт аварийного участка водопровода в п. Красногорняцкий по ул. Свердлова от № 53 до №57а |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 27,3 |  | 27,3 | 27,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 27,3 |  | 27,3 | 27,3 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт аварийного участка водопровода х. Заречный по ул.Промышленная |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 5 | Текущий ремонт аварийного участка водопровода в п.Красногорняцкий ул. Свердлова-ул. Чапаева |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 40,6 |  | 40,6 | 40,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 40,6 |  | 40,6 | 40,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы			Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер							А.В. Ажиненко