Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОн

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

19.05.2020г                            №  107                             п. Новосветловский

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»

В связи с  необходимостью приведения градостроительной документации Коммунарского сельского поселения в соответствие с фактическим видом использования земельных участков, в соответствии со ст. ст. 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения, утверждённых решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 07.02.2017 года № 34, руководствуясь Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                        1. Поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения разработку проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения, Октябрьского района, Ростовской области в части :                                                                           - Установление в границах земельных участков с кадастровыми номерами 61:28:0600015:326 и  61:28:0600015:327 территориальной зоны "Зона объектов непищевой промышленности" (ПР1). Изменения внесены в «Карта градостроительного зонирования Коммунарского сельского поселения М 1:25000».

- Установление в границах земельного участка с кадастровым номером 61:28:0600020:477 территориальной зоны "Зона объектов транспортного обслуживания" (ТИ2). Изменения внесены в «Карта градостроительного зонирования  Коммунарского сельского поселения М 1:25000».

-  Установление в границах земельного участка с кадастровым номером 61:28:0600015:324 территориальной зоны "Зона объектов непищевой промышленности" (ПР1). Изменения внесены в «Карта градостроительного зонирования населенных пунктов Коммунарского сельского поселения М 1:5000» и «Карта градостроительного зонирования Коммунарского сельского поселения М 1:25000».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Коммунарского сельского поселения не позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Коммунарского

сельского поселения 							О. В. Безрукавая

Приложение №1

к постановлению администрации

Коммунарского сельского поселения

от         №

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 19.05.2020 г |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 19.05.2019 г |
| 3 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 19.05.2020г |
| 4 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 19.05.2020 г |
| 5 | Подготовка документов с целью направления Главе Администрации Коммунарского сельского поселения согласованного проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 19.05.2019 г. |
| 6 | Подготовка документов с целью направления Главе Администрации Коммунарского сельского поселения согласованного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 19.05.2019 г. |
| 7 | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 20.05.2020г |
| 8 | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 20.05.2020 г. |
| 9 | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 30 дней до 19.06.2020г |
| 10 | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 30 дней до 19.06.2020г |
| 11 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, № 251, здание администрации | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 19.06.2020г |
| 12 | Доработка проекта внесения изменений в генеральный план и Правила Землепользования и Застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | Июнь 2020г |
| 13 | Представление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской Главе Администрации Коммунарского сельского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | Июнь - июль 2020г г |

Граждане, проживающие на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, 251

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, 251, здание Администрации.